常财审〔2026〕结字2号

- 关于常德市江北水系竹根潭河综合整治工程服务性前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市城投龙马建设项目管理有限公司送审资料，我中心对常德市江北水系竹根潭河综合整治工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 常德市江北水系竹根潭河综合整治工程由常德市发改委常发改农﹝2011﹞723号文批复立项，项目总批复金额为33216.15万元，其中工程费8760.29万元、工程建设其他费22607.85万元、预备费438.01万元、专项费用1410万元。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 常德市江北水系竹根潭河综合整治工程预算评审分两个报告：①主体评审金额为39206339元(常财审〔2014〕预字14号，其中工程费38064407元、不可预见费1141932元)。②预算变更增加评审金额为33959323元（常财审〔2017〕预字511号，其中工程费32342212元、不可预见费1617111元）。主体工程结算评审金额为56905761元（常财审〔2020〕结字552号）。

- 三、本次送审情况

- 本次送审为常德市江北水系竹根潭河综合整治工程服务性前期费，评审编号X202538号，主要包括水土保持方案编制费、工程测绘费、造价咨询费、设计费、监理费、勘查勘探费、建设单位管理费及第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 监理费未执行投标优惠率。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）2374424元，评审发现问题金额4945元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.建设单位管理费以结算审定工程费为计算基数，劳保基金按缴纳票据直接列入项目决算成本。

- 2.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，环境影响报告编制费、可行性研究报告编制费、可行性研究调规费、部分工程测绘费、部分造价咨询费、施工图审查费、钻探费、检测费等因缺乏关键资料，本次未予送审。

- 3.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责。

4.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月6日

- 附表

| 常德市江北水系竹根潭河综合整治工程服务性前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 70000 | 0 | 合同 |
| 2 | 国土测绘费（拨地定桩、测绘、清绘、算面积） | 70700 | 0 | 合同、发票 |
|  | 国土测绘费(地籍测绘、室内计算坐标点) | 4200 | 0 |  |
|  | 国土测绘费(拨地定桩) | 4800 | 0 |  |
| 3 | 设计费 | 737332 | 0 |  |
| 4 | 造价咨询费 | 100935 | 0 |  |
| 5 | 监理费 | 727151 | -4945 | 未执行投标优惠率 |
| 6 | 勘察勘探费（管理房、人行桥、平台栈道） | 228653 | 0 |  |
| 7 | 建设单位管理费 | 421359 | 0 |  |
| 8 | 第三方结算审核费 | 9294 | 0 |  |
| 合 计 |  | 2374424 | -4945 |  |