常财审〔2026〕结字30号

- 关于柳叶湖东岸堤防整治工程服务性

- 前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司送审资料，我中心对柳叶湖东岸堤防整治工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 柳叶湖东岸堤防整治工程属于常德市发改委常发改农〔2009〕253号文批复建设内容之一，项目总批复金额为30000万元，其中工程费用23695万元，其他费用4875万元，预备费1430万元。项目范围为南起市污水处理厂，北至新河口闸，全程4.9公里湖岸线。主要建设内容为堤防整治，旅游配套设施，沿线有驮古堤机埠、东江机埠扩建。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 柳叶湖东岸堤防整治工程预算评审金额为66339480（常财审〔2010〕预字61号，其中工程费60654524元、不可预见费3035226元，前期费2649731元)，主体工程结算评审金额为102660593元（常财审〔2022〕结字310号）。

- 三、本次送审情况

- 本次送审为柳叶湖东岸堤防整治工程服务性前期费，评审编号X202559号，主要包括环境影响报告书编制费、水土保持方案编制费、国土测绘费、设计费、造价咨询费、建设单位管理费及第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 造价预算审核费（柳叶湖东岸杆线转移工程）扣减未按合同约定计算部分。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）1729820元，评审发现问题金额8404元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.规划调规费不属于评审范围，国土测绘中清绘（柳东一期建库图）缺乏关键资料，本次评审予以剔减，送审金额由原1780920元调整为1729820元。

- 2.柳叶湖东岸堤防整治工程测绘内容与其他工程测绘合同测区座落名称类似，极易混淆，本次已计的市国土资源规划测绘院发生的测绘费，不得在其他项目中重复计取。

- 3.设计费包含柳叶湖东岸堤防整治工程设计及东岸东江机埠、驮古堤机埠扩建设计。

- 4.劳保基金按缴纳票据直接列入项目决算成本。

- 5.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，监理费、勘察勘探费、工程测量费、检测费等因缺乏关键资料，本次未予送审。

- 6.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责。

7.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月14日

- 附表

| 柳叶湖东岸堤防整治工程服务性前期费 发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额（第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 环境影响报告书编制 | 44000 | 0 | 全段 |
| 2 | 水土保持方案编制 | 90000 | 0 |  |
| 3 | 地籍测绘（东岸堤防整治工程） | 120600 | 0 | 常德市国土资源规划测绘院 |
|  | 清绘（东岸堤防整治工程2014.11.14） | 400 | 0 |  |
|  | 清绘建库图（东岸堤防整治工程一期） | 200 | 0 |  |
|  | 清绘（东岸堤防整治工程2012.12.27） | 500 | 0 |  |
|  | 地籍测绘（东岸堤防整治二期报地西标） | 58432 | 0 |  |
|  | 清绘（柳东、老堤障、蚂蟥溶） | 200 | 0 |  |
| 4 | 设计费 | 476000 | 0 | 全段 |
| 5 | 造价咨询费（柳叶湖东岸堤防水利综合治理工程） | 121309 | 0 |  |
|  | 造价预算审核费（柳叶湖东岸杆线转移工程） | 28306 | -8404 | 未按合同约定计算 |
| 6 | 建设单位管理费 | 781658 | 0 | 超审减率扣减 （结算23.86%） |
| 7 | 第三方结算审核费 | 8215 | 0 |  |
| 合 计 |  | 1729820 | -8404 |  |