常财审〔2026〕结字32号

- 关于龙港北路（紫菱路-常德大道）及竹根潭桥

- 工程服务性前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你中心委托，根据常德市城投龙马建设项目管理有限公司送审资料，我中心对龙港北路（紫菱路-常德大道）及竹根潭桥工程前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 龙港北路（紫菱路-常德大道）及竹根潭桥工程由常德市发改委常发改投〔2009〕336号批复立项、常发改投〔2012〕584号调整投资规模，总批复金额为9404.7万元，其中道路工程3278.6万元、竹根潭桥梁工程2849.6万元、征地拆迁安置补偿2043万元、新增变电线路土建工程554.7万元、其他费用678.8万元，道路全长1036米。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 龙港北路（紫菱路-常德大道）新建工程预算评审金额32786320元（常财审〔2009〕预字218号，其中工程费30158206元、前期费2256770元、不可预见费371344元），龙港北路竹根潭桥新建工程预算评审金额28496021元（常财审〔2011〕预字309号，其中工程费27139068元、不可预见费1356953元），龙港路铁山至南坪110kv变送线路土建工程预算评审金额5546798元（常财审〔2012〕预字80号）；龙港北路（紫菱路-常德大道）及竹根潭桥新建工程结算评审金额67700974元（常财审〔2017〕结字55号）。

- 三、本次送审情况

本次送审龙港北路（紫菱路-常德大道）及竹根潭桥新建工程服务性前期费，评审编号X202518号。主要包括环境影响评价报告编制费、可行性研究报告编制费、测绘费、造价咨询费、监理费、震损补偿费、建设单位管理费、第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 1.根据相关规定，审减率超20%及以上的，同比例扣减造价咨询费；

- 2.第三方结算审核费根据评审审减率相应调整金额。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）1609492元，评审发现问题金额17326元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.根据常德市智慧谷投资发展有限公司《关于调整项目送审金额的请示》，送审金额由1571609元调整为1609492元；

- 2.建设单位管理费以结算审定工程费为计算基数；

- 3.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，水土保持方案编制费、测绘费（市国土测绘院）、设计费、施工图审查费、地形图测绘费、勘察勘探费、见证费、工程测量费及检测费缺乏关键资料，本次未予送审；

- 4.CCTV检测费应与住建局年度集中报送的CCTV检测费区分开，不得重复结算；

- 5.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

6.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月22日

- 附表

| 龙港北路（紫菱路-常德大道）及竹根潭桥工程 服务性前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 环境影响评价表编制费 | 29765 | -11118 |  |
| 2 | 可行性研究报告编制费 | 36000 | 0 |  |
| 3 | 地籍测绘费、拨地定桩 | 25000 | 0 | 市国土测绘院 |
| 4 | 清绘费 | 1250 | 0 |  |
| 5 | 工程测量费 | 34000 | 0 | 市规划设计院 |
| 6 | 造价咨询费（龙港北路） | 83965 | 0 |  |
| 7 | 造价咨询费（竹根谭桥） | 77992 | 0 |  |
| 8 | 造价咨询费（110kv变送线路工程） | 26414 | -5917 |  |
| 9 | 监理费（龙港北路） | 424750 | 0 | 计费基数按结算评审工程费 |
| 10 | 监理费（竹根潭桥） | 299734 | 0 |  |
| 11 | 震损补偿费 | 10000 | 0 |  |
| 12 | 建设单位管理费 | 557230 | 0 | 道路工程结算审减率29.61%，同比例扣减 |
| 13 | 第三方结算审核费 | 3392 | -291 |  |
|  | 合 计 | 1609492 | -17326 |  |