常财审〔2026〕结字33号

- 关于岩坪雨水泵站新建工程服务性

- 前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你中心委托，根据常德市西城新区投资建设开发有限公司送审资料，我中心对岩坪雨水泵站新建工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 新河水系综合治理工程由市发改委常发改农〔2010〕588号文批复立项，共包括七大工程：渠道拓宽工程、泵站工程、拦水坝工程、自流涵及引水闸工程、景观驳岸工程、堤顶交通衔接工程、城市排污工程，总投资估算218177.66万元，后增加岩坪机埠和新桥路桥等八座跨新河景观桥梁建设内容，由常发改农〔2012〕161号文批复调整总投资为245233.09万元，岩坪雨水泵站为增加内容的一部分。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

岩坪雨水泵站工程预算评审金额81754216元（常财审〔2016〕预字755号，其中工程费74628619元，不可预见费3731431元，前期费3394166元），结算评审金额91365619元(常财审〔2021〕结字359号)。

- 三、本次送审情况

- 本次送审岩坪雨水泵站新建工程服务性前期费，评审编号X202532号，主要包括测绘费、造价咨询费、监理费、施工图审查费、地形图费、建设单位管理费及第三方结算审核费。

- 存在的问题

- 1.建设单位管理费以结算审定工程费为基数计算，按相关规定审减率超15%同比例扣减建设单位管理费；

- 2.第三方结算审核费根据合同调整金额。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）1930569元，评审发现问题金额164242元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.环境影响报告编制费根据常德市智慧谷投资发展有限公司的《关于调整项目送审金额的请示》，剔除环境影响报告编制费，送审金额由1987287元调整为1930569元；

- 2.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。部分国土测绘费、测绘费（规划设计院）、地震减灾服务、勘察勘探费、工程检测费（常规）缺乏关键资料，本次未予送审；

- 3.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

4.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责；

5.岩坪雨水泵站纳入审计局2020年投资评审质量专项审计调查范围，暂无审定结论。后期如建安工程费发生调整，监理费及建设单位管理费应同步调整。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月22日

- 附表

| 岩坪雨水泵站工程服务性前期费 发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 拨地定桩、测图面积、内业工日 | 8920 | 0 | 国土 |
| 2 | 拨地定桩、地籍测绘 | 13200 | 0 | 国土 |
| 3 | 造价咨询费 | 144964 | 0 |  |
| 4 | 监理费 | 795785 | 0 | 暂定 |
| 5 | 施工图审查费 | 13000 | 0 |  |
| 6 | 地形图 | 30905 | 0 | 规院 |
| 7 | 第三方结算审核费 | 10139 | -3256 |  |
| 8 | 建设单位管理费 | 913656 | -160986 | 暂定，同比例扣减 |
|  | 合 计 | 1930569 | -164242 |  |