常财审〔2026〕结字34号

- 关于建设桥二机埠迁改工程前期费的评审意见

- 常德市财政局经济建设科：

- 受你科室委托，根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司送审资料，我中心对建设桥二机埠迁改工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 建设桥二机埠迁改工程属于三闾公园、市民文体广场及配套工程中的一个单项工程。三闾公园、市民文体广场及配套工程由市发改委常发改投〔2018〕343号立项批复，项目批复总金额为162090万元，其中工程费12854万元，其他工程费1523万元，征地拆迁费用146994万元，预备费719万元。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 建设桥二机埠迁改工程预算评审金额1642.14万元（常财审〔2019〕预字431号，其中工程费1533.05万元，不可预见费45.99万元，前期费63.10万元）。设备部分预算评审金额370.65万元（常财审〔2020〕预字36号，其中工程费345.88万元，前期费14.39万元，不可预见费10.38万元）。

- 建设桥二机埠高压接入及高低压配电设备结算评审金额380.28万元（常财审〔2023〕委结字7号，其中工程费372.83万元，设计费7.46万元）；建设桥二机埠迁改工程结算评审金额1682.52万元，（常财审〔2023〕委结字33号，其中工程费1682.13万元，结算初审费3842元）；建设桥二机埠安装工程一体化泵站及配套设备安装结算评审金额160.75万元，（常财审〔2024〕委结字30号，其中工程费160.45万元，结算初审费3053元）.

- 三、本次送审情况

- 本次送审建设桥二机埠迁改工程前期费，评审编号X202570号，主要包括测绘费、设计费、造价咨询费、监理费、建设单位管理费、第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 1.建设桥二机埠高压接入及高低压配电设备工程设计费已结算，本次重复报送；

- 2.监理费按合同约定计算；

- 3.第三方结算审核费相应审减78元。

- 五、评审意见

- 该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）844736元，评审发现问题金额46112元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，工程检测费无成果文件本次未予送审；

- 2.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

- 3.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月22日

- 附表

| 建设桥二机埠迁改工程服务性前期费 发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 测绘费（修测） | 3000 | 0 | 预算没有计，按成果文件和合同计算 |
| 2 | 设计费 | 280611 | -27448 | 设计费合同金额28.88万元，应扣减已结算高低压配电设备设计费35637元 |
| 3 | 造价咨询费 | 53000 | 0 | 中标价53000元 |
| 4 | 监理费 | 321697 | -18586 | 按合同计算 |
| 5 | 建设单位管理费 | 184037 | 0 |  |
| 6 | 第三方结算审核费 | 2391 | -78 |  |
|  | 合 计 | 844736 | -46112 |  |