常财审〔2026〕结字35号

- 关于竹根潭路（桃花源路-芙蓉路）新建工程  服务性前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你中心委托，根据常德市城投龙马建设项目管理有限公司送审资料，我中心对竹根潭路（桃花源路-芙蓉路）新建工程前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 竹根潭路（桃花源路-芙蓉路）新建工程由常德市发改委常发改投〔2012〕162号批复立项，总批复金额为14806万元，其中工程费7338万元、征地拆迁费6144万元、其他费1324万元。道路西起桃花源路，东至芙蓉路，全长1757米。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 竹根潭路（桃花源路-芙蓉路）新建工程预算评审金额51344679元（常财审〔2009〕预字218号，其中工程费48899694元、不可预见费2444985元），主体工程结算评审金额48615502元（常财审〔2022〕结字20号）。

- 三、本次送审情况

- 本次送审竹根潭路（桃花源路-芙蓉路）新建工程服务性前期费，评审编号X202521号。主要包括可行性研究报告编制费、水土保持方案编制费、环境影响评价报告编制费、测绘费、设计费、造价咨询费、监理费、震损鉴定费、施工图审查费、建设单位管理费、第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 1.建库图费属于三星西路工程，与本工程无关；

- 2.设计费、监理费应执行中标优惠率；

- 3.项目过程中零星项目内审费，由建设单位在管理费中列支；

- 4.根据相关规定，审减率超15%及以上的，同比例扣减建设单位管理费。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）2559898元，评审发现问题金额135044元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.建设单位管理费以结算审定工程费为计算基数；

- 2.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，勘察勘探费、震损补偿费、工程测量费及检测费缺乏关键资料，本次未予送审；

- 3.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

4.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月23日

- 附表

| 竹根潭路（桃花源路-芙蓉路）新建工程服务性 前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 环境影响评价表编制费 | 88501 | 0 |  |
| 2 | 水土保持方案编制费 | 110000 | 0 |  |
| 3 | 可行性研究报告编制费 | 113054 | 0 |  |
| 4 | 建库图费 | 200 | -200 | 属于三星西路工程 |
| 5 | 地籍测绘费、拨地定桩 | 80750 | 0 | 市国土测绘院 |
| 6 | 算面积、清绘费 | 2800 | 0 |  |
| 7 | 测图面积 | 5400 | 0 |  |
| 8 | 拨地定桩、清绘费 | 58400 | 0 |  |
| 9 | 地形图测绘费 | 29091 | 0 | 市规划设计院 |
| 10 | 设计费 | 722671 | -19291 | 执行中标优惠率 |
| 11 | 造价咨询费（零星工程） | 4424 | -4424 | 建设单位管理费中列支 |
| 12 | 监理费 | 648143 | -1647 | 执行中标优惠率 |
| 13 | 造价咨询费 | 123689 | 0 |  |
| 14 | 震损鉴定费 | 45000 | 0 |  |
| 15 | 施工图审查费 | 29648 | 0 |  |
| 16 | 建设单位管理费 | 486155 | -109482 | 结算审减率22.52%，同比例扣减 |
| 17 | 第三方结算审核费 | 11972 | 0 |  |
|  | 合 计 | 2559898 | -135044 |  |