常财审〔2026〕结字36号

- 关于柳叶湖环湖风光带（鹤山画障段）景观工程服务性前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司送审资料，我中心对柳叶湖环湖风光带（鹤山画障段）景观工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 柳叶湖环湖风光带（鹤山画障段）景观工程由常德市发改委常发改投〔2015〕482号文批复立项，项目总批复金额为30280万元，其中工程费用18920万元，征地拆迁费6683万元，其他费用3235万元，预备费1442万元。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 柳叶湖环湖风光带（鹤山画障段）景观工程预算评审金额为89160288元(常财审〔2017〕预字474号，其中工程费82401247元、不可预见费4120062元，前期费2638979元)，主体工程结算评审金额为58009277元（常财审〔2021〕结字287号）。

- 三、本次送审情况

- 本次送审为柳叶湖环湖风光带（鹤山画障段）景观工程服务性前期费，评审编号X202562号，主要包括水土保持方案编制费、可行性研究报告编制费、国土测绘费、施工图审查费、造价咨询费、建设单位管理费及第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 1.施工图审查费未执行合同约定的计费标准；

- 2.造价咨询费未执行合同优惠率。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）906499元，评审发现问题金额42733元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.该工程原与柳叶湖环湖风光带（松风水带段）景观工程服务性前期费合并报送，送审金额合计2102162元，其中本工程送审金额906499元，松风水带段送审金额1195663元。鉴于两个工程分属不同批复内容，为厘清各自建设成本，现分别出具评审意见。

- 2.施工图审查费包括鹤山画障、松风水带、良田美池三段景观工程，此费用不得在其他项目中重复计取。

- 3.建设单位管理费以结算审定工程费为计算基数。

- 4.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，环境影响报告编制费、设计费、监理费、勘查勘探费、工程测量费、工程检测费等因缺乏关键资料，本次未予送审。

- 5.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责。

- 6.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月26日

- 附表

| 常德市柳叶湖环湖风光带(鹤山画障段)景观工程 服务性前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额（第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 水土保持方案编制费（鹤山画障） | 100000 | 0 |  |
| 2 | 可行性研究报告编制费（鹤山画障） | 119886 | 0 |  |
| 3 | 地籍测绘、室内计算坐标点 （2016.7.20） | 14100 | 0 | 常德市国土资源规划测绘院 |
|  | 清绘（土地报批） | 1900 | 0 |  |
|  | 拨地定桩、地籍测绘、清绘、室内计算坐标点（谢家坪驿站） | 19960 | 0 |  |
| 4 | 施工图审查费 （鹤山画障、松风水带、良田美池） | 12000 | 0 |  |
|  | 施工图审查费（朱家湾公共自行车租赁点驿站） | 4000 | -1000 | 未执行合同约定的计费标准 |
| 5 | 造价咨询费 | 188217 | -41581 | 未执行合同优惠率 |
| 6 | 建设单位管理费 | 441914 | 0 | 超审减率扣减 （结算23.82%） |
| 7 | 第三方结算审核费 | 4522 | -152 |  |
| 合 计 |  | 906499 | -42733 |  |