常财审〔2026〕结字37号

- 关于柳叶湖环湖风光带（松风水带段）景观工程

- 服务性前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司送审资料，我中心对柳叶湖环湖风光带（松风水带段）景观工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 常德市发改委常发改农〔2009〕253号文《关于柳叶湖东岸堤防整治工程可行性研究报告的批复》，项目总批复金额为30000万元，其中工程费用23695万元，其他费用4875万元，预备费1430万元。柳叶湖环湖风光带（松风水带段）景观工程属于建设内容之一。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 柳叶湖环湖风光带（松风水带段）景观工程预算评审金额为95935898元(常财审〔2017〕预字485号，其中工程费89029268元、不可预见费4451454元，前期费2455167元)，主体工程结算评审金额为91237485（常财审〔2023〕委结字29号）。柳叶湖东岸堤防整治工程前期费结算评审金额为1721416元（常财审〔2026〕结字30号）。

- 三、本次送审情况

- 本次送审为柳叶湖环湖风光带（松风水带段）景观工程服务性前期费，评审编号X202562号，主要包括国土测绘费、造价咨询费、建设单位管理费及第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 造价咨询费未执行合同优惠率。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）1195663元，评审发现问题金额36655元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.该工程原与柳叶湖环湖风光带（鹤山画障段）景观工程服务性前期费合并报送，送审金额合计2102162元，其中本工程送审金额1195663元，鹤山画障段送审金额906499元。鉴于两个工程分属不同批复内容，为厘清各自建设成本，现分别出具评审意见。

- 2.建设单位管理费以结算审定工程费为计算基数。

- 3.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，设计费、监理费、勘查勘探费、工程测量费、工程检测费等因缺乏关键资料，本次未予送审。

- 4.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责。

- 5.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月26日

- 附表

| 常德市柳叶湖环湖风光带(松风水带段)景观工程 服务性前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额（第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 室内计算坐标点、清绘 （土地报批2018.12.1） | 24540 | 0 | 常德市国土资源规划测绘院 |
|  | 地籍测绘（2017.11.7） | 67500 | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 188248 | -36655 | 未执行合同优惠率 |
| 3 | 建设单位管理费 | 912375 | 0 |  |
| 4 | 第三方结算审核费 | 3000 | 0 |  |
| 合 计 |  | 1195663 | -36655 |  |