常财审〔2026〕结字39号

- 关于人民路（东升小学—三闾路）、红旗路（人民路—建设路）道路改造工程服务性

- 前期费的评审意见

- 常德市财政局经济建设科：

- 受你科室委托，根据常德市交通建设投资集团有限公司送审资料，我中心对人民路（东升小学—三闾路）、红旗路（人民路—建设路）道路改造工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 人民路（东升小学—三闾路）、红旗路（人民路—建设路）道路改造工程由常德市发改委常发改投〔2020〕496号批复立项（2020年12月9日版）。总批复金额4014.86万元。其中工程费1947.62万元，工程建设其他费1963.87万元，预备费103.37万元。

- 人民路改造工程，立项批复建设范围为东升小学—三闾路（全长856米），预算评审时建设范围为水府庙街—市农业农村局（全长380米），实际建设时施工范围为东升小学—市农业农村局（全长540米），批复内另含东升小学南门西侧、市第一人民医院南门西侧各一座钢结构人行天桥。

- 红旗路（人民路—建设路）道路改造全长220米，按批复及设计施工完成。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

人民路（水府庙街—市农业农村局）、红旗路（人民路—建设路）道路改造工程预算评审金额18151657元(常财审〔2020〕预字260号，其中工程费16232302元、前期费1107740元、不可预见费811615元)。后期根据政府“整体设计、分步建设、分段招标”原则，调整改造方案后采用EPC模式建设，未进行预算评审。人民路（东升小学—市农业农村局）、红旗路（人民路—建设路）道路改造工程费结算评审金额13775666元(常财审〔2022〕结字262号)。

- 三、本次送审情况

- 本次送审人民路（东升小学—三闾路）、红旗路（人民路—建设路）道路改造工程服务性前期费，评审编号X202505号，主要包括可研报告编制费、工程测量费、设计费、造价咨询费、监理费、检测费、勘察费、成桥检测费、建设单位管理费及第三方机构结算审核费。

- 四、存在的问题

1.工程测量费按成果文件内容对应的收费标准计算；

2.设计费取定计算基数有误；

3.监理费文件标准执行有误；

4.成桥检测费文件标准部分高套；

5.建设单位管理费以结算审定工程费为基数计算，按相关规定审减率超15%应同比例扣减管理费；

- 6.第三方结算审核费根据评审审减率相应调整金额。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）1265379元，评审发现问题金额128052元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理并报送完毕；

- 2.工程测量、勘察勘探费、成桥检测费根据成果文件内容对应的收费标准计算；

- 3.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

4.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月26日

- 附表

| 人民路（东升小学—三闾路）、红旗路（人民路—建设路）道路改造工程服务性前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 一 | 前期费 | 1260146 | -125819 |  |
| 1 | 可行性研究报告编制费 | 22704 | 0 |  |
| 2 | 工程测量费 | 37841 | -5677 | 按成果计算 |
| 3 | 设计费 | 490000 | -33166 |  |
| 4 | 造价咨询费 | 82127 | 0 |  |
| 5 | 监理费 | 215389 | -21539 |  |
| 6 | 检测费 | 71747 | -6818 |  |
| 7 | 勘察勘探费 | 33000 | 0 |  |
| 8 | 成桥检测费 | 193000 | -58454 | 按成果计算 |
| 9 | 建设单位管理费 | 114338 | -165 |  |
| 二 | 第三方结算审核费 | 5233 | -2233 |  |
|  | 合 计 | 1265379 | -128052 |  |