常财审〔2026〕结字40号

- 关于长港雨水泵站新建工程服务性

- 前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你中心委托，根据常德市城投龙马建设项目管理有限公司送审资料，我中心对长港雨水泵站新建工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 长港雨水泵站新建工程由常发改投〔2014〕474号文批复立项，总投资估算2820万元。工程选址为柳叶大道北侧，长港路东侧地块，设计规模为4.33立方米/秒。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 长港雨水泵站新建工程预算评审金额12955559元（其中工程费12338628元，前期费616931元，未出具正式评审报告）。根据常德市财政局《对市城投集团4个“5.27”涉案项目结算有关问题的处理意见》及市政府领导批示意见，工程结算采取招标中标价加不可预计费方式包干，结算金额为1199.32万元。

- 三、本次送审情况

本次送审长港雨水泵站新建工程服务性前期费，评审编号X202530号，主要包括环境影响报告表编制费、水土保持方案编制费、可行性研究报告编制费、测绘费、设计费、监理费、施工图审查费、造价咨询费、第三方结算审核费、建设单位管理费。

- 四、存在的问题

- 1.环境影响报告表根据常价服〔2011〕51号文件规定计算；

- 2.可研报告编制费行业调整系数应为0.7，乙级资质对应折扣系数为0.45；

- 3.施工图审查费取费基数依据初设文本中概算工程费1575万元计算；

- 4.第三方结算审核费根据评审审减率相应调整金额。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）749868元，评审发现问题金额25949元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.根据送审资料显示，该工程服务性前期费建设单位已全部清理完毕，除本次已审结费用外，勘察勘探费、工程检测费因缺乏关键资料,本次未予送审；

- 2.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

3.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月26日

- 附表

| 长港雨水泵站新建工程服务性前期费 发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 环境影响报告表编制费 | 26640 | -11060 |  |
| 2 | 水土保持方案编制费 | 90000 | 0 |  |
| 3 | 可行性研究报告编制费 | 36096 | -7670 |  |
| 4 | 拨地定桩、测图面积 | 5000 | 0 | 国土 |
| 5 | 清绘 | 600 | 0 | 国土 |
| 6 | 设计费 | 192861 | 0 |  |
| 7 | 监理费 | 191860 | 0 |  |
| 8 | 施工图审查费 | 35600 | -6150 | 取费基数按初设批复工程费 |
| 9 | 造价咨询费 | 46911 | 0 |  |
| 10 | 建设单位管理费 | 119923 | 0 |  |
| 11 | 第三方结算审核费 | 4377 | -1069 |  |
|  | 合 计 | 749868 | -25949 |  |