常财审〔2026〕结字41号

- 关于筑基路（芙蓉路-皂果路）新建工程    服务性前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市城投龙马建设项目管理有限公司送审资料，我中心对筑基路（芙蓉路-皂果路）新建工程前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 筑基路（芙蓉路-皂果路）新建工程由市发改委常发改投〔2012〕163号批复立项，总批复金额为14307万元，其中工程费9175万元，征地拆迁费3726万元，其他费1406万元。道路西起芙蓉路，东至皂果路，全长1681米，含两座景观桥，一桥全长97.16米、二桥全长23.34米。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 筑基路（芙蓉路-皂果路）新建工程预算评审金额72158297元（常财审〔2013〕预字419号，其中工程费68722188元，不可预见费3436109元），主体工程结算评审金额67948984元(常财审〔2022〕结字152号)。

- 三、本次送审情况

本次送审筑基路（芙蓉路-皂果路）新建工程服务性前期费，评审编号X202528号。主要包括水土保持方案编制费、测绘费、设计费、一桥防洪影响评价报告编制费、造价咨询费、监理费、震损补偿费、建设单位管理费、第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

1.道路工程设计费应执行合同优惠率；

- 2.设计费执行附加调整系数有误；

- 3.造价咨询费以道路、桥梁分列计费基数计；

- 4.第三方结算审核费因误差率已达10%，只计基本付费。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）3524046元，评审发现问题金额361119元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.根据常德市智慧谷投资发展有限公司《关于调整项目送审金额的请示》，送审金额由3483745元调整为3524046元；

- 2.建设单位管理费以结算审定工程费为计算基数；

- 3.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，环境影响报告书编制费、可行性研究报告编制费、造价咨询费（线路迁改）、施工图审查费、勘察勘探费、检测费、一桥和二桥钻探费、打桩平台费缺乏关键资料，本次未予送审；

- 3.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

4.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月26日

- 附表

| 筑基路（芙蓉路-皂果路段）新建工程服务性 前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 水土保持方案编制 | 100000 | 0 |  |
| 2 | 水塘面积测绘费 | 2160 | 0 | 市国土测绘院 |
| 3 | 地籍测绘费、拨地定桩 | 77600 | 0 |  |
| 4 | 清绘费 | 1800 | 0 |  |
| 5 | 地籍测绘费、室内计算坐标点 | 3540 | 0 |  |
| 6 | 地籍测绘费、拨地定桩、清绘费（补征） | 54540 | 0 |  |
| 7 | 工程设计费（道路） | 602199 | -8176 | 应执行投标优惠率 |
| 8 | 工程设计费（一桥） | 768812 | -345965 | 应按市政桥梁计取系数 |
| 9 | 工程设计费（二桥） | 84819 | 0 |  |
| 10 | 一桥防洪影响评价报告编制费 | 90000 | 0 |  |
| 11 | 造价咨询费 | 191936 | -553 | 全段 |
| 12 | 监理费 | 960124 | 0 | 全段 |
| 13 | 震损补偿费 | 56000 | 0 |  |
| 14 | 建设单位管理费 | 518091 | 0 | 全段 |
| 15 | 第三方结算审核费 | 12425 | -6425 |  |
|  | 合 计 | 3524046 | -361119 |  |