常财审〔2026〕结字42号

- 关于金丹路（沅安路-柳叶大道）新建工程服务性前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你中心委托，根据常德市西城新区投资建设开发有限公司送审资料，我中心对金丹路（沅安路-柳叶大道）新建工程前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 金丹路（沅安路-常德大道）项目由常德市发改委常发改投〔2012〕92号批复立项，道路南起沅安路，北至常德大道，全长7095米，包括金丹路（沅安路-柳叶大道）段、金丹路（柳叶大道—常德大道）；新建景观桥3座，分别是：新河渠道处（桩号K1+708.487)、南湖港处（桩号K4+917.5)、三星河处（桩号K6+621)。总批复金额为86333万元，其中工程费44646万元、征地拆迁费29976万元、其他费用11711万元。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 金丹路（沅安路-柳叶大道）新建工程全长3980米，预算评审金额207710218元（常财审〔2014〕预字250号，其中工程费195528705元，前期费2405078元，不可预见费9776435元），金丹路（沅安路—柳叶大道）建设项目变更（海绵城市、综合管网）工程预算评审金额42441930元（常财审〔2018〕预字5号，其中工程费38842986元、前期费1656795元、不可预见费1942149元），金丹路（沅安路—柳叶大道）建设项目变更基坑支护工程预算评审金额67313447元（常财审〔2018〕预字54号，其中工程费61787544元、前期费2436526元、不可预见费3089377元）；主体工程结算评审金额312053056元(常财审〔2023〕结字18号)。

- 金丹路（柳叶大道—常德大道）段及2座景观桥目前未施工。

- 三、本次送审情况

- 本次送审金丹路（沅安路-柳叶大道）新建工程服务性前期费，评审编号X202519号。主要包括水土保持方案编制费、防洪影响评价报告编制费、测绘费、造价咨询费、监理费、震损鉴定和补偿费、建设单位管理费、第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 第三方结算审核费根据评审审减率相应调整金额。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）7384237元，评审发现问题金额530元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.根据常德市智慧谷投资发展有限公司《关于调整项目送审金额的请示》，送审金额由7315327元调整为7384237元；

- 2.建设单位管理费以结算审定工程费为计算基数；

- 3.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，环境影响报告书编制费、可行性研究报告编制费、测绘费（市国土测绘院）、设计费、施工图审查费、造价咨询费、补征风险评估费、勘察勘探费、工程测量费及检测费缺乏关键资料，本次未予送审；

- 4.CCTV检测费应与住建局年度集中报送的CCTV检测费区分开，不得重复结算；

- 5.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

6.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月26日

- 附表

| 金丹路（沅安路-柳叶大道）新建工程服务性 前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 250000 | 0 |  |
| 2 | 拨地定桩（算面积） | 2800 | 0 | 市国土测绘院 |
| 3 | 地籍测绘费、拨地定桩 | 428632 | 0 |  |
| 4 | 地籍测绘费、拨地定桩、清绘费（补征测绘费） | 517300 | 0 |  |
| 5 | 室内计算坐标点、清绘费 | 10200 | 0 |  |
| 6 | 地形图测绘费、碎步测量费 | 51527 | 0 | 市规划设计院 |
| 7 | 造价咨询费（道路和桥梁） | 266081 | 0 |  |
| 8 | 金丹路新河渠桥防洪影响评价报告编制费 | 90000 | 0 |  |
| 9 | 监理费 | 3023876 | 0 | 计费基数按结算评审工程费 |
| 10 | 震损鉴定费 | 112000 | 0 |  |
| 11 | 震损补偿费 | 290540 | 0 |  |
| 12 | 建设单位管理费 | 2328146 | 0 | 结算审减率21.54%，同比例扣减 |
| 13 | 第三方结算审核费 | 13135 | -530 |  |
|  | 合 计 | 7384237 | -530 |  |