常财审〔2026〕结字43号

- 关于常德大道西延线（桃花源路—丹溪路）新建工程服务性前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你中心委托，根据常德市西城新区投资开发有限公司送审资料，我中心对常德大道西延线（桃花源路—丹溪路）新建工程前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 常德大道西延线（桃花源路—丹溪路）新建工程由常德市发改委常发改投〔2015〕376号批复立项，总批复金额为41767万元，其中工程费28417万元、征地拆迁费补偿费7675万元、其他费2226万元、预备费3449万元。道路东起桃花源路，西至丹溪路，全长2385米。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 常德大道西延线（桃花源路—丹溪路）桥梁工程预算评审金额48188497元（常财审〔2016〕预字756号，其中工程费44064438元、前期费1920837元、不可预见费2203222元），常德大道西延线（桃花源路—丹溪路K0+000-K1+400）新建工程预算评审金额139554489元（常财审〔2017〕预字23号，其中工程费129754901元、前期费3311843元、不可预见费6487745元），常德大道西延线（桃花源路—丹溪路K1+532.8-K2+459.01）新建工程预算评审金额87281804元（常财审〔2017〕预字34号，其中工程费75056770元、前期费8472195元、不可预见费3752839元）；

- 常德大道西延线（桃花源路—丹溪路）新建工程一标段为“5.27”涉案项目，根据常德市财政局《对市城投集团4个“5.27”涉案项目结算有关问题的处理意见》，K0+000-K1+400段结算方式采取招标中标价+不可预见费的方式进行结算（中标金额12971.49万元、不可预见费648.77万元，合计金额13620.26万元）；常德大道西延线（桃花源路—丹溪路K1+406.44-K2+459.01及桥梁）新建工程结算评审金额125125639元（常财审〔2021〕结字171号）。

- 三、本次送审情况

- 本次送审常德大道西延线（桃花源路—丹溪路）新建工程服务性前期费，评审编号X202517号。主要包括可行性研究报告编制费、水土保持方案编制费、环境影响评价报告编制费、测绘费、造价咨询费、施工图审查费、建设单位管理费、第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 1.环境影响报告书编制费中无监测成果文件，核减监测费；

- 2.可行性研究报告编制费无二次修改相关资料及评估报告资料；

- 3.灌溪示范区（一期）测绘费不能确认与本工程有关，予以核减；

- 4.造价咨询费应执行合同约定优惠率；

- 5.根据相关规定，审减率超15%及以上的，同比例扣减建设单位管理费。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）4077899元，评审发现问题金额392645元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.建设单位管理费以结算审定工程费为计算基数；

- 2.施工图审查费，经建科核实未纳入集中支付范围，故列入项目建设成本；

- 3.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，设计费、监理费、测绘费、震损鉴定费、土地调规费、勘察勘探费、工程测量费及检测费缺乏关键资料，本次未予送审；

- 4.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

5.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月27日

- 附表

| 常德大道西延线（桃花源路—丹溪路）新建工程 服务性前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 环境影响报告书编制费及评估费 | 199547 | -27211 | 监测费核减 |
| 2 | 水土保持方案编制费 | 200000 | 0 |  |
| 3 | 可行性研究报告编制费 | 250000 | -67087 | 无二次修改资料和评估报告 |
| 4 | 室内计算坐标点 | 69720 | 0 | 市国土测绘院 |
| 5 | 测量52米调整 | 44680 | 0 |  |
| 6 | 灌溪示范区（一期）测绘费 | 47400 | -47400 |  |
| 7 | 地籍测绘费 | 77616 | 0 |  |
| 8 | 造价咨询费 | 165050 | -1178 | （K0+000～K1+400段） |
| 9 | 造价咨询费 | 246215 | -3516 | （K1+400～K2+460段及桥梁工程） |
| 10 | 施工图审查费 | 156389 | 0 |  |
| 11 | 建设单位管理费 | 2613282 | -244996 | 道路及桥梁，结算审减率19.58%，同比例扣减 |
| 12 | 第三方结算审核费 | 8000 | -1257 |  |
|  | 合 计 | 4077899 | -392645 |  |