常财审〔2026〕结字45号

关于太阳大道三期（柳叶路-洞庭大道）新建工程服务性前期费的评审意见

常德市融资核算中心：

受你科室委托，根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司送审资料，我中心对太阳大道三期（柳叶路-洞庭大道）新建工程前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

太阳大道（朗州路-洞庭大道）建设工程由市发改委常发改投〔2009〕589号批复立项，总批复金额为54324万元，其中工程费34124万元，征拆费12778万元，其它费7422万元，道路西起朗州北路，东至洞庭大道，全长5913米，道路等级为城市主干道。道路分三期建设，一期为朗州北路至S306，二期为S306至柳叶路，三期为柳叶路至洞庭大道。

二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

三期工程预算评审金额165284063元（常财审〔2017〕预字526号，其中工程费157413393元，不可预见费7870670元），前期费预算评审金额8899910元（常财审〔2017〕预字378号），工程费结算评审金额195956401元（常财审〔2021〕结字202号）。

三、本次送审情况

本次送审三期工程服务性前期费，评审编号X202547号。主要包括测绘费、设计费、造价咨询费、施工图审查费、建设单位管理费等。

四、存在的问题

1、根据结算评审报告（常财审〔2021〕结字202号）中相关说明：“太阳大道三期工程相关遗留问题会议纪要，因建设单位对抽水台班增加等事项未按规定办理变更程序，今后前期费评审时扣减该项目建设单位管理费5%”的规定，扣除建设单位管理费5%；

2、第三方结算审核费根据评审审减率相应调整金额。

五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）2058837元，评审发现问题金额101799元（详见附表）。

六、有关说明

1. 根据常德市海绵城市建设开发有限公司《关于调整项目送审金额的请示》，送审金额由2121237元调整为2058837元；

2.建设单位管理费以结算审定工程费为计算基数；

3.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结费用外，水土保持方案编制费、可行性研究报告编制费、监理费、房屋震损费、勘察勘探费、工程测量费、工程检测费因资料缺失，本次未予送审；

4.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

5.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月27日

附表

| 太阳大道三期（柳叶路-洞庭大道）新建工程 服务性前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 测绘费（室内坐标点计算、清绘） | 3400 | 0 | 按票面金额计取、太阳大道三期涉常德市污水净化中心国有土地收回面积示意图，市国土测绘院 |
| 2 | 测绘费（拨地钉桩） | 2000 | 0 | 按票面金额计取，占污水处理厂放样，市国土测绘院 |
| 3 | 地形图购买费 | 49256 | 0 | 按票面金额计取，市规划建筑设计院 |
| 4 | 设计费（配套污水泵站） | 55381 | 0 | 常德市规划建筑设计院 |
| 5 | 造价咨询费 | 202745 | 0 | 按预算金额计取 |
| 6 | 施工图审查费 | 91488 | 0 | 按预算金额计取 |
| 7 | 建设单位管理费 | 1645642 | -101506 | 结算工程费*1%*（1-16.02%-5%） |
| 8 | 第三方结算审核费 | 8925 | -293 |  |
|  | 合 计 | 2058837 | -101799 |  |