常财审〔2026〕结字46号

- 关于桃花源路暨机场快速路工程服务性

- 前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市西城新区投资建设开发有限公司送审资料，我中心对桃花源路暨机场快速路工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 桃花源路暨机场快速路工程涉及三个立项批复建设内容，分别是：

- 1.新建部分（K0+000-K9+520.18）段，由常德市发改委常发改投〔2009〕454号批复立项，总批复金额58974万元，其中工程费30748万元、征地拆迁费18467万元、其他费9759万元。道路北起沅江西大桥南桥头，南止桃花源机场，主线长9520.18米；

- 2.续建部分（K9+520-k11+300）段，由常德市发改委常发改投〔2015〕32号批复立项，总批复金额13893万元，其中工程费8493万元、征地拆迁费4057万元、其他费682万元，预备费661万元。道路北起桃花源路暨机场快速路设计终点，南至桃花源机场，全长1700米；

- 3.补征部分（K3+381.484-k9+600）段加宽，由常德市发改委常发改投〔2015〕33号批复立项，总批复金额80920万元，其中工程费46431万元、征地拆迁费27046万元、其他费3590万元，预备费3853万元，全长6219米。

- 从补征部分立项批复内容及批复金额分析，该立项内容已包括新建部分（K3+381.484-k9+600）段建设内容及投资额。从预算评审、结算审计报告内容分析，续建、补征部分立项报告均为开工后补充。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- （一）预算评审

- 1.道路（K0+000-K3+055.618）段：预算评审金额154346342元（常财审〔2010〕预字360号，其中工程费147096516元，不可预见费7249826元）；

- 2.道路（K3+055.618-K11+300）段：预算评审金额448605497元（常财审〔2012〕预字360号）；

- 3.常张高速跨线桥（措施费增加部分）：预算评审金额4948530元（常财审〔2015〕预字779号）；

- 4.道路小马河桥段变更：预算评审金额37801715元（常财审〔2015〕预字541号，其中工程费32880411元，前期费3277284元，不可预见费1644021元）。

- （二）结算审计（评审）

- 1.道路（K0+000-K3+055.618）段：审计金额190026598元(常审投报〔2017〕42号)；

- 2.道路（K3+055.618-K8+740）段即一标段结算：审计金额348776139元(常审投报〔2016〕25号)；

- 3.道路（K8+740-K11+300）段即二标段结算：审计金额193335847元(常审投报〔2018〕39号)；

- 以上审计报告已包含补征部分扩宽建设费用。

- 4.道路（长张高速跨线桥K8+495）段结算：评审金额19511749元(常财审〔2023〕结字5号)。

- 三、本次送审情况

- 本次送审桃花源路暨机场快速路工程服务性前期费，评审编号X202509号。主要包括水土保持方案编制费（3个立项）、测绘费、工程测量费、造价咨询费（小马河桥工程）、建设单位管理费、第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 1.地籍测绘费、控制测量费按国测财字[2002]3号文的75%计；

- 2.工程线路测量单价高计；

- 3.第三方结算审核费因误差率已达10%，只计基本付费。

- 五、评审意见

- 该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）5724823元，评审发现问题金额203965元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.根据常德市智慧谷投资发展有限公司《关于调整项目送审金额的请示》，送审金额由5672872元调整为6048497元；

- 2.续建、补征项目的可研、环评报告编制费此次不评审，建设单位后期与新建工程一并结算，故剔除费用323674元，送审金额由6048497元调整为5724823元；

- 3.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，环境影响报告书编制、可行性研究报告编制费、测绘费、设计费、施工图审查费、造价咨询费、监理费、防洪影响评价报告编制费、震损鉴定费及补偿费、勘察勘探费、检测费、震损检测费及评估费、土地利用规划修改费、地质灾害评估费、复垦方案编制费缺乏关键资料，本次未予送审；

- 4.本项目部分资料与时间逻辑不符，前后混乱，程序倒置，鱼龙混杂，难以分辨。鉴于其送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

- 5.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月28日

- 附表

| 桃花源路暨机场快速路工程服务性前期费 发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |  |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 150000 | 0 | 新建部分 |  |
| 2 | 水土保持方案编制费 | 151000 | 0 | 续建部分 |  |
| 3 | 水土保持方案编制费 | 150000 | 0 | 补征部分 |  |
| 4 | 地籍测绘费、拨地定桩、控制测量（新建部分） | 607140 | -202886 | 国测财字[2002]3号的75% |  |
| 5 | 地籍测绘费、拨地定桩（续建，1.3公里延伸段） | 117776 | 0 | 市国土测绘院 |  |
| 6 | 清绘费 | 200 | 0 |  |  |
| 7 | 拨地定桩（机场路新增部分） | 122800 | 0 |  |  |
| 8 | 道路测量（机场路辅道） | 21303 | -50 | 市规划设计院 |  |
| 9 | 造价咨询费（小马河桥工程） | 76790 | 0 |  |  |
| 10 | 建设单位管理费 | 4318785 | 0 | 新建部分K0+000-K3+055.618段未报送 |  |
| 11 | 第三方结算审核费 | 9029 | -1029 |  |  |
|  | 合 计 | 5724823 | -203965 |  |  |