常财审〔2026〕结字47号

- 关于夏家垱水系二期综合治理工程服务性

- 前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市城投龙马建设项目管理有限公司送审资料，我中心对夏家垱水系二期综合治理工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 常德市发改委常发改农〔2011〕723号文《关于常德市江北水系夏家垱河综合整治建设项目可行性研究报告的批复》，项目总批复金额为32697.33万元，其中工程费12964.89万元，工程建筑其他费16440.45万元（含征地拆迁12715.98万元），预备费用648.24万元，专项费用2643.75万元。夏家垱水系二期综合治理工程属于批复建设内容之一。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

夏家垱水系二期综合治理工程预算评审共两个报告，①夏家垱水系二期综合治理主体评审金额为24991534元（常财审〔2016〕预字641号，其中工程费21764420元、不可预见费1088221元，前期费2138893元），②增补预算评审金额为2887146元（常财审〔2017〕预字266号，其中工程费2645966元、不可预见费132298元，前期费108881元）。主体工程结算评审金额为28805009元（常财审〔2020〕结字208号）。

- 三、本次送审情况

- 本次送审为夏家垱水系二期综合治理工程服务性前期费，评审编号X202536号，主要包括造价咨询费、工程测绘费、监理费、建设单位管理费及第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 1.建设单位管理费以结算审定工程费为基数计算，按相关规定审减率超15%应同比例扣减管理费。

- 2.第三方结算审核费根据评审审减率相应调整金额。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）762292元，评审发现问题金额15550元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.规划局海绵城市改造工程虽经批示同意，与本工程一并实施，但建设费用（含前期费用）资金渠道来源不同，不属于本工程建设成本，现予以剔除，涉及金额67564元。

- 2.根据常德市智慧谷投资发展有限公司《关于调整项目送审金额的请示》，送审金额由原768529元调整为762292元。

- 3.该工程增补部分（常财审〔2017〕预字266号）预算编制费未提供合同且未报送，本次未予计算。

- 4.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，环境影响报告编制费、水土保持方案编制费、可行性研究报告编制费及评审费、设计费、施工图审查费、勘查勘探费、工程测量费、检测费等因缺乏关键资料，本次未予送审。养老保险费已计入工程费总额。

- 5.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责。

6.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月29日

- 附表

| 夏家垱水系二期综合治理工程 服务性前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额（第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 造价咨询费 | 66705 | 0 | 常财审〔2016〕预字641号 |
| 2 | 室内计算坐标点、清绘 | 2520 | 0 | 常德市国土资源 规划测绘院 |
|  | 地形图 | 4470 | 0 | 常德市规划建筑 设计院 |
| 3 | 监理费 | 387709 | 0 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 298176 | -15066 | 超审减率扣减 （增补预算17.78%） |
| 5 | 前期费审核费 | 2712 | -484 |  |
| 合 计 |  | 762292 | -15550 |  |