常财审〔2026〕结字49号

- 关于万金障移堤筑岛工程服务性

- 前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司送审资料，我中心对万金障移堤筑岛工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 万金障移堤筑岛工程由常德市发改委常发改农〔2010〕631号文批复立项，项目总批复金额为36455.2万元，其中工程费26804.74万元，临时工程费3370.12万元，独立工程费2838.97万元，预备费3301.38万元，移民、环境部分投资139.99万元。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 万金障移堤筑岛工程预算评审金额为249580570(常财审〔2011〕预字132号，其中工程费240762472元、智能化信息管理系统1000000元、筑岛配套工程595224元、不可预见费7222874元)。主体工程结算审计金额为267884512.87元（常审投报〔2017〕67号）。

- 三、本次送审情况

- 本次送审为万金障移堤筑岛工程服务性前期费，评审编号X202560号，主要包括环境影响报告书编制费、水土保持方案编制费、可行性研究报告编制费、国土测绘费、设计费、造价咨询费、建设单位管理费及第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 1．环境影响报告书编制费、造价咨询费文件标准执行有误。

- 2．建设单位管理费以结算审计工程费为基数计算，按相关规定审减率超15%应同比例扣减管理费。

- 3．第三方结算审核费根据评审审减率相应调整金额。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）3673488元，评审发现问题金额124713元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1．使用林地可行性论证咨询费（湖南省林业调查规划设计院）、市国土资源规划测绘院四项测绘费，合同中包含多个项目费用，无法分辨、剥离出本工程服务费；两笔临时征占用林地林伐区设计费（常德市森林资源监测中心）无支付票据，本次评审予以剔除，送审金额由原4184239元调整为3673488元。

- 2．本工程主体建安费结算由常德市审计局审定，结算金额中包含不可预见费2565688.91元，建议资金管理科室予以关注。

- 3．根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，监理费、勘察勘探费、工程测量费、检测费等因缺乏关键资料，本次未予送审。养老保险费已计入工程费总额。

- 4．本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责。

- 5．对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年2月5日

- 附表

| 万金障移堤筑岛工程服务性前期费 发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额（第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 环境影响报告书编制费 | 178700 | -27319 | 未执行文件规定 |
| 2 | 水土保持方案编制费 | 80000 | 0 |  |
| 3 | 可行性研究报告编制费 | 220000 | 0 | 水利水电勘测 技术院 |
| 4 | 拨地定桩 （万金障移堤筑岛） | 26800 | 0 | 常德国土资源 规划测绘院 |
| 5 | 设计费 | 648800 | 0 | 全段 |
| 6 | 造价咨询费 | 256852 | -3958 | 未执行文件规定 |
| 7 | 建设单位管理费 | 2252105 | -93224 | 超审减率扣减 (预算19.41%) |
| 8 | 第三方结算审核费 | 10231 | -212 |  |
| 合 计 |  | 3673488 | -124713 |  |