常财审〔2026〕结字4号

- 关于穿紫河三闾桥至建设桥段清淤疏浚

- 工程服务性前期费的评审意见

- 常德市财政局经济建设科：

- 受你科室委托，根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司送审资料，我中心对穿紫河三闾桥至建设桥段清淤疏浚工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

穿紫河三闾桥至建设桥段清淤疏浚工程由常德市发改委常发改投资〔2022〕287号批复立项，项目总投资1026.24万元，其中建筑工程732.64万元，临时工程152.41万元，独立费用68.89万元，环保工程8.2万元，水保工程16.4万元，基本预备费47.7万元。项目清淤范围为三闾桥到建设桥，总长度1km。清淤量约为1.9万m3。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

该主体工程概算评审金额8137299元(常财审〔2022〕概字3号，其中工程费6998931元、前期费442155元、不可预见费349947元、渣土处置费346266元）；补报前期费评审金额165128元(常财审〔2023〕预字47号，分别为测绘费、地表水底泥检测费）。建安工程费未结算。

- 三、本次送审情况

本次送审该工程服务性前期费，评审编号X202561号。主要包括环境影响报告编制费、可行性研究报告编制费、设计费、造价咨询费、防洪影响评估报告编制费及第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 该工程采用EPC模式建设，施工图设计费属于EPC承包内容之一，应与主体建安费同步结算。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）216103元，评审发现问题金额64510元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.因该工程主体未完成结算，故监理费和建设单位管理费无计算基数，本次未予送审；

- 2.本次计取了方案设计及初步设计费，计算比例按合同约定的55%；

- 3.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，勘察勘探费、工程测量费、检测费缺成果文件，本次未予送审；

- 4.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

5.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月6日

- 附表

| 穿紫河三闾桥至建设桥段清淤疏浚工程服务性前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 环境影响报告书编制费 | 8749 | 0 |  |
| 2 | 可行性研究报告编制费 | 5459 | 0 |  |
| 3 | 设计费 | 140271 | -63913 | 剔除EPC总价内施工图设计费 |
| 4 | 造价咨询费 | 14027 | 0 |  |
| 5 | 防洪影响评估报告编制费 | 45000 | 0 |  |
| 6 | 第三方结算审核费 | 2597 | -597 |  |
|  | 合 计 | 216103 | -64510 |  |