常财审〔2026〕结字51号

- 关于环湖路(花山桥-泉水桥)一、二期道路及

- 景观工程服务性前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你中心委托，根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司送审资料，我中心对环湖路(花山桥-泉水桥)一、二期道路及景观工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 常德市沾天湖南岸堤防整治及环湖景观大道工程由常德市发改委常发改农〔2012〕208号立项批复，总投资金额109713万元，其中工程费74630万元、其他费用29858万元、预备费5225万元。环湖路(花山桥-泉水桥)一、二期道路及景观工程为该立项批复建设内容之一，另包含沾天湖南岸堤防整治工程等主要建设内容。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 环湖路(花山桥-泉水桥)一、二期道路及景观工程经相关批示采用概算招标。

- 环湖路(花山桥-泉水桥)一、二期道路及景观工程主体工程结算由常德市审计局政府投资审计专业处审计：

- 1.一期道路及景观工程结算审计金额367709564元(常审投报〔2017〕结字39号)；

- 2.二期第一施工段工程结算审计金额173888357元(常审投报〔2018〕结字34号)；

- 3.二期第二施工段工程结算审计金额75308751元(常审投报〔2019〕结字30号)。

- 另沾天湖南岸堤防整治工程审计结算360944837元（常审报〔2015〕49号），其中包含前期费12732811元。

- 三、本次送审情况

- 本次送审环湖路(花山桥-泉水桥)一、二期道路及景观工程服务性前期费，评审编号X202548号。主要包括水土保持方案编制费、施工图审查费、建设单位管理费及第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 建设单位管理费以结算审计工程费为基数计算，按相关规定审减率超15%应同比例扣减管理费；

- 第三方机构结算审核费，基数计算错误。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）4667353元，评审发现问题金额18743元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1. 根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司《关于调整项目送审金额的请示》，送审金额由12748066元调整为4667353元；

- 2. 本次评审的建设单位管理费以常德市审计局政府投资审计专业处出具的三个审计报告中工程费合计为基数计算。沾天湖南岸堤防整治工程审计结算金额中总立项内已按总基数计取的前期费类目，不复重复报送；

- 3. 根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，设计费、造价咨询费、勘察勘探费、工程测量费、检测费缺乏关键资料，本次未予送审。

- 4. 本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

- 5. 对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年2月10日

- 附表

| 环湖路(花山桥-泉水桥)一、二期道路及景观工程服务性前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 150000 | 0 | 立项全部内容 |
| 2 | 施工图审查费 | 140600 | 0 | 本工程 |
| 3 | 建设单位管理费 | 4351566 | -14851 | 本工程 |
| 4 | 第三方结算审核费 | 25187 | -3892 | 基数错误 |
|  | 合 计 | 4667353 | -18743 |  |