常财审〔2026〕结字52号

- 关于月亮大道(朗州北路-S306)道路建设工程服务性前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你中心委托，根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司送审资料，我中心对月亮大道(朗州北路-S306)道路建设工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 月亮大道(朗州北路-S306)道路建设工程由常德市发改委常发改投〔2010〕55号立项,批复总额29970万元，其中工程费18715万元，征地拆迁费用7099万元，其它费用4156万元。道路西起朗州路北延线，经双桥村十二至十四组，泉水桥村六组、七组，东止于S306，全长3310米，宽60米。2012年4月，我中心出具朗州北路-泉水路段（全长2030米）预算评审报告，该道路实际建设施工范围为朗州北路-泉水路。泉水桥至S306（后更名为紫缘路）段后更名为环湖大道，不属于本项目建设范围。

- 2013年6月8日，常德市发改委常发改农〔2013〕260号对上述立项内容进行调整，在建设内容中增加一座长100米景观桥梁。调整后总批复金额由29970万元增加至33732.62万元。桥梁位于月亮大道（朗州路-年寿路）之间桩号（K0+592-K0+702）。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- （一）道路

朗州北延-泉水路段道路工程预算评审金额为95724158元(常财审〔2012〕预字第67号，其中工程费91165865元，前期费4558293元，不可预见费4558293元)。主体工程未结算。

- （二）桥梁

- 1. 新增桥梁（名7#桥或曦月桥）预算评审金额为35767516元(常财审〔2014〕预字第191号，其中工程费34064301元，不可预见费1703215元)；主体工程未结算；

- 2. 前期费预算金额为 3247344元(常财审〔2014〕预字第629号)，部分服务性前期费结算金额为 1205663元(常财审〔2025〕结字第182号)。

- 三、本次送审情况

本次送审月亮大道（朗州北路-泉水路）道路建设部分服务性前期费，评审编号X202546号。主要包括环境影响报告书编制费、国土测绘费、设计费、施工图审查费、造价咨询费、房屋震损补偿费评估费及第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 1. 环境影响报告书编制费执行市本级相关文件标准；

- 2. 国土测绘费部分票据无合同，不应计算；

- 3. 设计费应保持投标优惠率；

- 4. 造价咨询费应以预算评审金额为基数结合合同优惠率计算；

- 5. 施工图审查费未按合同约定文件标准；

- 6. 第三方机构结算审核费，超审减率调整。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）1936690元，评审发现问题金额200174元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1. 根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司《关于调整项目送审金额的请示》，送审金额由2335153元调整为1936690元；

- 2. 因市本级审图机构无市政工程审图资质，根据相关规定，外地审图机构发生费用可按合同约定计算。故该工程施工图审查费按合同约定湘价服[2008]94文标准计算。由于建设单位未提供初设批复概算工程费，故按预算评审工程费计算。

- 3. 根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，监理费、建设单位管理费因该工程主体未完成结算，暂无法计算，本次未予送审；可研编制及评审费、勘察勘探费、工程测量费、检测费缺乏关键资料，本次未予送审。

- 4. 本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

5. 对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年2月10日

- 附表

| 月亮大道(朗州北路-S306)道路新建工程服务性前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位:元 |
| 序号 | 费用名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 一 | 前期费 | 1929919 | -199403 |  |
| 1 | 环境影响报告书编制费 | 161000 | -74237 | 第一次立项内容 |
| 2 | 地籍测绘、拨地定桩 | 119200 | 0 | 国土测绘费 |
|  | 清绘、清绘建图库 | 4300 | -800 |  |
| 3 | 设计费 | 1261880 | -16459 | 第一次立项内容中（朗州北路-泉水路段） |
| 4 | 造价咨询费 | 213999 | -58554 |  |
| 5 | 施工图审查费 | 64288 | -49353 |  |
| 6 | 房屋震损鉴定、评估费 | 20000 | 0 |  |
| 7 | 房屋震损补偿费 | 85252 | 0 | 含7#桥 |
| 二 | 第三方结算审核费 | 6771 | -771 |  |
|  | 合 计 | 1936690 | -200174 |  |