常财审〔2026〕结字56号

- 关于船码头机埠改造、白马湖连通及白马湖桥至长胜桥河段景观绿化工程服务性

- 前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司送审资料，我中心对船码头机埠改造、白马湖连通及白马湖桥至长胜桥河段景观绿化工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 船码头机埠改造、白马湖连通及白马湖桥至长胜桥河段景观绿化工程由常德市发改委常发改投〔2010〕392号文批复立项，项目总批复金额为15415万元，其中工程费用8630万元，征迁费用5318万元，其他费用1467万元。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

船码头机埠改造、白马湖连通及白马湖桥至长胜桥河段景观绿化工程预算评审金额为121348142元(常财审〔2012〕预字124号，其中工程费115569659元、不可预见费5778483元)。主体工程结算审计金额为140686027元（常审投报〔2019〕结字26号）。

- 三、本次送审情况

- 本次送审为船码头机埠改造、白马湖连通及白马湖桥至长胜桥河段景观绿化工程服务性前期费，评审编号X202565号，主要包括环境影响报告书编制费、水土保持方案编制费、测绘费、造价咨询费、监理费、建设单位管理费及第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 1．环境影响报告书编制费、造价咨询费及地形图修测费未执行地方文件标准。

- 2．第三方结算审核费根据评审审减率相应调整金额。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）2874819元，评审发现问题金额62626元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1．根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司提供的《调整项目送审金额的请示》，可行性研究报告编制费、设计费（穿行道设计）、4项施工图审查费予以剔除，送审金额由原3135519元调整为2874819元。

- 2．穿紫河改道测绘费与其他工程测绘合同名称类似，极易混淆，本次已计的常德市利群规划咨询服务中心发生的穿紫河改道测绘费，不得在其他项目中重复计取。

- 3．建设单位管理费以结算审计工程费为计算基数，劳保基金按缴纳票据直接列入项目决算成本。

- 4．根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，设计费、勘察勘探费、工程测量费、检测费等因缺乏关键资料，本次未予送审。

- 5．本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责。

- 6．对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年2月10日

- 附表

| 船码头机埠改造、白马湖连通及白马湖桥至长胜桥河段景观绿化工程服务性前期费 发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额（第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 环境影响报告书编制费 | 125800 | -34792 | 全段 文件规定系数扣减 |
| 2 | 水土保持方案编制费 | 120000 | 0 | 全段 |
| 3 | 地籍测绘、拨地定桩 （南坪岗乡沙港2010.5.25） | 3477 | 0 | 常德市国土资源规划测绘院 |
|  | 地籍测绘、拨地定桩（2010.12.7） | 49810 | 0 |  |
|  | 地籍测绘、拨地定桩（补征2011.3.4） | 14000 | 0 |  |
|  | 地形图修测 （穿紫河改道工程2009.12.7） | 12606 | 0 | 常德市利群规划咨询服务中心 |
|  | 地形图修测、晒制（2011.1.20） | 32355 | -1726 |  |
| 4 | 工程造价咨询费 | 220932 | -25679 | 文件规定系数扣减 |
| 5 | 监理费 | 1238037 | 0 |  |
| 6 | 建设单位管理费 | 1043609 | 0 | 超审减率扣减 （结算25.82%） |
| 7 | 第三方结算审核费 | 14193 | -429 |  |
| 合 计 |  | 2874819 | -62626 |  |