常财审〔2026〕结字57号

关于万寿路（朗州北路-环湖路）段新建工程

服务性前期费的评审意见

常德市融资核算中心：

受你科室委托，根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司送审资料，我中心对万寿路（朗州北路-环湖路）段道路工程前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

万寿路（沾天湖北环路-环湖路）新建工程由常德市发改委常发改投〔2009〕488号批复立项，项目总批复金额为15970万元，其中工程费8250万元，征地拆迁费5860万元，其它费用1860万元。道路西起沾天湖北环路，东至环湖路，全长3384米。2013年6月常发改投〔2013〕265号调整建设内容，原道路调整为2850米（起止点为金牛路至泉水路），增加一座长100米景观桥梁。调整后投资规模为26631万元。立项批复建设内容分三次在不同时间建设，分别为东段（朗州北路-环湖路）、1#桥、西段（金牛路-朗州北路）。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆，依据建设时间顺序）

（一）道路东段（朗州北路-泉水路），道路全长1885米，标准路幅宽60m。

1.该段道路预算评审范围为朗州北路至环湖路段（全长2300米），评审金额125248873元（常财审〔2011〕预字9号，其中工程费119284641元，不可预见费5964232元）；

2.实际施工朗州北路至泉水路段（全长1885米），主体工程结算评审金额89940617元（常财审〔2022〕结字211号）。

本次评审该段部分服务性前期费。

（二）1#桥，桥梁全长110m，跨径为100m，两幅布置，总宽为60—67.165m，里程范围为K1+669.146—K1+809.146。

- 1.桥梁工程预算评审金额43924334元（常财审〔2014〕预字131号，其中工程费41832699元，不可预见费2091635元）；

- 2.桥梁前期费预算评审金额3981318元（常财审〔2014〕预字625号）；

- 3.桥梁部分前期费结算评审金额852078元（常财审〔2025〕结字178号）。

桥梁主体工程未结算。

（三）道路西段（金牛路-朗州北路），道路全长965.066m，标准路幅宽60m。

1.工程预算评审金额59688264元（常财审〔2015〕预字399号，其中工程费53302683元，不可预见费2665134元，前期费3720447元）；

2.工程结算审计金额52195880元（常审投报〔2018〕33号）；

3.前期费结算评审金额3530142元（常财审〔2023〕结字69号，其中包含立项批复全段水土保持方案编制费12万元，未计算环境影响报告书编制费和可行性研究报告编制费）。

三、本次送审情况

本次送审朗州北路至泉水路段工程服务性前期费，评审编号X202551号。主要包括环境影响报告书编制费、测绘费、监理费、造价咨询费、设计费、建设单位管理费等。

四、存在的问题

1.环境影响评价报告编制费、监理费未按国家和地方文件标准计算；

2.造价咨询费未按合同约定计算，超付问题业主自负；

3.本段道路未实施部分应扣减设计后续服务费。

五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）3796596元，评审发现问题金额137512元（详见附表）。

六、有关说明

1.根据常德市海绵城市建设开发有限公司《关于调整项目送审金额的请示》，送审金额由5892582元调整为3796596元；

2.建设单位管理费以结算审定工程费为计算基数，劳保基金凭缴纳票据直接列入项目决算成本；

3.监理费因建设单位未提供招标文件，本次评审按常财办发〔2010〕19号文规定计算监理费支出上限，建设单位实际支付金额应执行投标优惠率，以实际发生额列入决算成本；

4.本道路立项批复范围内水土保持方案编制费已计入万寿路西段建设成本内（常财审〔2023〕结字69号）；

5.根据送审资料显示，该段工程建设全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结费用外，工程测量费、勘察勘探费、工程检测费、施工图审查费因资料不全，可行性研究报告编制费因无法联系服务单位，本次均未送审；

6.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

7.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年2月10日

附表

| 万寿路（朗州北路-环湖路）新建工程服务性 前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 环境影响报告书编制费 | 113000 | -38548 | 沾天湖北环路-环湖路全段 |
| 2 | 测绘费（地籍测绘、拨地定桩、清绘） | 176210 | 0 | 朗州北路至环湖路段，市国土资源规划测绘院 |
| ⑴ | 清绘费 | 300 | 0 |  |
| ⑵ | 清绘费 | 300 | 0 |  |
| ⑶ | 地籍测绘费 | 98770 | 0 | 该协议中的拨地定桩因与其他（5）中的工程量逻辑不清，已剔减 |
| ⑷ | 补征拨地定桩 | 63200 | 0 |  |
| ⑸ | 调规后拨地定桩 | 0 | 0 | 该费用与（3）合同中的工程量逻辑不清，剔减 |
| ⑹ | 内业工日 | 600 | 0 |  |
| ⑺ | 补征拨地定桩、地籍测绘 | 10840 | 0 |  |
| ⑻ | 清绘 | 2200 | 0 |  |
| 3 | 设计费 | 1598966 | -28845 | 朗州北路至环湖路 |
| 4 | 造价咨询费 | 237378 | -63153 | 朗州北路至环湖路 |
| 5 | 监理费 | 1005000 | -6558 | 朗州北路至泉水路 |
| 6 | 建设单位管理费 | 653958 | 0 | 朗州北路至泉水路 |
| 7 | 第三方结算审核费 | 12084 | -408 |  |
|  | 合 计 | 3796596 | -137512 |  |