常财审〔2026〕结字7号

- 关于屈原公园提质改造工程服务性前期费

- 的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你中心委托，根据常德市西城新区投资建设开发有限公司送审资料，我中心对屈原公园提质改造工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 屈原公园提质改造工程由常德市发改委常发改投〔2015〕408号批复立项，项目总投资估算金额为10518万元，其中工程费用7529万元，其他费用2301万元，预备费688万元。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

屈原公园提质改造工程预算评审金额76089894元(常财审〔2016〕预字366号，其中工程费69536499元、前期费3076570元、不可预见费3476825元)；屈原公园提质改造—标志牌工程预算评审金额763935元(常财审〔2017〕预字57号，其中工程费707734元、前期费34969元、不可预见费21232元)；常德市海绵城市屈原公园片区改造及提质改造部分前期费预算评审金额6372927元，(常财审〔2017〕预字116号，其中工程费3846420元、前期费2411114元、不可预见费115393元)；预算评审工程费合计74090653元。

- 屈原公园提质改造工程结算评审金额658550104元(常财审〔2020〕结字532号，不含前期费)。

- 三、本次送审情况

- 本次送审屈原公园提质改造工程服务性前期费，评审编号X202535号。送审内容主要包括环境影响报告书编制费、水土保持方案编制费、测绘费、设计费、造价咨询费、监理费、施工图审查费、建设单位管理费及第三方结算审核费。

- 存在的问题

- 1.根据相关规定，审减率超15%及以上的，应同比例扣减建设单位管理费；

- 2.该项目设计费未履行公开招投标程序。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）4341775元，评审发现问题金额201751元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1. 本次送审单独计取了地勘封孔监理费，鉴于地勘封孔监理费与地勘工作量、封孔灌浆工程密切相关，不宜单独结算，故剔除该项费用12000元，送审金额由4353775元调整为4341775元；

- 2. 根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，可研编制费、部分测绘费（建筑设计院）、勘察勘探费、检测费及工程测量费缺乏关键资料，本次未予送审；

- 3. 本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

4. 对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

、

常德市财政局投资评审中心

2026年1月7日

- 附表

| 屈原公园提质改造工程服务性前期费 发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 环境影响报告书编制费 | 23700 | 0 |  |
| 2 | 水土保持方案编制费 | 85000 | 0 |  |
| 3 | 地籍测绘费（蓝线） | 45000 | 0 | 市国土规划测绘院 |
| 4 | 设计费 | 2240000 | 0 |  |
| 5 | 造价咨询费 | 386125 | 0 |  |
| 6 | 监理费 | 839400 | -3791 | 未执行投标优惠率 |
| 7 | 施工图审查费 | 58000 | 0 |  |
| 8 | 建设单位管理费 | 658550 | -197960 | 审减率超15%同比例扣减 |
| 9 | 第三方结算审核费 | 6000 | 0 |  |
|  | 合 计 | 4341775 | -201751 |  |