常财审〔2026〕结字9号

- 关于花山河桥、何家溪桥工程服务性

- 前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市城投龙马建设项目管理有限公司送审资料，我中心对花山河桥、何家溪桥工程结算前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 皂果北路何家溪桥建设工程由常德市发改委常发改投〔2013〕352号批复立项，总批复金额为2220.46万元，其中工程费1812.38万元、其他费用192万元、预备费160.35万元、建设期贷款利息55.73万元。

- 皂果北路花山河桥建设工程由常德市发改委常发改投〔2013〕353号批复立项，常发改投〔2014〕570号批复调整，调整后投资总额为20322.15万元，其中工程费15139.79万元、工程建设其他费用1666.28万元、预备费2184.79万元、建设期贷款利息1331.29万元。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 常德市皂果北路花山河大桥及何家溪桥新建工程预算评审金额147568888元（常财审〔2015〕预字760号，其中工程费140541797.88元，不可预见费7027089.89元），前期费预算评审金额11442732元（常财审〔2017〕预字36号），皂果北路花山河桥防洪补救工程预算评审金额1999358元（常财审〔2020〕预字318号，其中工程费1826674元，前期费117884元，不可预见费54800元）。主体工程结算评审金额169651953元(常财审〔2022〕结字235号)，花山河桥防洪补救工程结算评审金额1846892元（常财审〔2021〕结字394号）。

- 三、本次送审情况

- 本次送审花山河桥、何家溪桥工程服务性前期费，评审编号X202542号，主要包括水土保持方案编制费、勘探费、防洪补救措施设计费、防洪影响评价费、监理费（防洪补救工程）、造价咨询费、造价咨询费（防洪补救工程）、震损补偿费、震损鉴定费、建设单位管理费、第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 1.地勘费应按成果文件内容对应的收费标准计算；

- 2.第三方结算审核费依据评审审减率相应调整金额。

- 五、评审意见

- 该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）8496770元，评审发现问题金额720589元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.建设单位管理费以结算审定工程费为计算基数；

- 2.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，环评报告编制费、可行性研究报告编制费、监理费（主体工程）、检测费、测量费缺乏关键资料，本次未予送审；

- 3.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

4.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月7日

- 附表

| 花山河桥、何家溪桥工程服务性前期费 发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 104294 | 0 |  |
| 2 | 勘探费 | 3534536 | -715675 |  |
| 3 | 设计费 | 2582000 | 0 |  |
| 4 | 防洪补救措施设计费 | 41100 | 0 |  |
| 5 | 防洪影响评价费 | 144202 | 0 |  |
| 6 | 造价咨询费 | 238574 | 0 |  |
| 7 | 防洪补救造价咨询费 | 8951 | 0 |  |
| 8 | 防洪补救监理费 | 29839 | 0 |  |
| 9 | 震损补偿费 | 78000 | 0 |  |
| 10 | 震损鉴定费 | 3000 | 0 |  |
| 11 | 建设单位管理费 | 1714988 | 0 |  |
| 12 | 第三方结算审核费 | 17286 | -4914 |  |
|  | 合 计 | 8496770 | -720589 |  |