常财审〔2026〕预字1号

# 关于常德市2026年春节临时亮化工程预算

# 执行的评审报告

常德市财政局经济建设科：

《常德市2026年春节临时亮化工程》相关资料收悉，按照客观、公正、科学的评审原则，我中心组织对该项目开展预算执行评审，具体情况如下：

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

该项目为常德市江北城区2026年春节亮化，项目根据市领导签批的《常德市城市管理和综合执法局<关于市江北城区2026年春节临时亮化建设的请示>》（市城管〔2025〕26号）立项，除亮化材料利旧外，从2025年城市建设维护管理资金中统筹安排100万元。

## （二）项目主要内容及申报预算情况

为营造良好春节氛围，常德市城管局提出围绕“一轴多点”开展2026年春节临时亮化，范围为“五大家”、机场出入口、武陵大道全路段、河街（柳河路全段）。在利用往年亮化材料6万元基础上，申报建设资金126万元；

# 二、评审依据

- 1. 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规。

- 2. 湖南省住房和城乡建设厅《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）。

- 3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建科函〔2025〕151号）。

- 4. 常德市城市管理和综合执法局《关于2025年度园林绿化专项资金项目细化的请示》（常城管〔2025〕19号）。

- 5. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二○二五年第十期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕14号）及市场价格。

- 6. 其他有关资料。

# 三、评审结论

该工程预算送审金额为1093004元，审定金额为1058150元，审减金额为34854元。其中：工程费审减50203元，前期费审增15340元。审减主要原因如下：

1. 仿真桃花树、景观照明控制箱单价偏高，按2025年预算单价调整；

2. 河街150W户外多图激光投影灯主材多计，只计取安装费用；

3. 该项目造价咨询费、采购代理费等前期费漏报，评审据实审增。

四、评审建议

- 1. 该项目控制总额为经建科批复的100万元加利旧的灯具材料6万元，现预算审定金额为105.82万元，项目结算时需扣除利旧的灯具材料费；

- 2. 2026年度春节临时亮化后拆卸亮化材料建设单位应妥善保管，便于以后年度利旧。

五、有关事项说明

1. 本评审结果是该项目财政预算控制上限，作为预算执行的重要依据，不作为招投标、政府采购、结算和决算的依据。请根据预算执行评审结果调整预算安排并指导相关部门严控预算执行，督促项目单位严格遵守各项法律法规、财经纪律和财务管理制度。资金管理科室对预算评审类型和报告使用负责。

2. 项目预算控制上限依据项目单位提供的设计图纸、施工方案，参照相关法律法规、行业规范标准及市场询价结果出具。若因送审资料完整性不足、准确性欠缺等情形导致的偏差，相关责任由项目单位自行承担。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月8日

附表

| # 常德市2026年春节临时亮化工程 # 预算执行评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费 | 1093004 | 1042800 | 50204 |  |  |
| 二 | 前期费 |  | 15350 | -15350 |  |  |
| 1 | 招标代理费 |  | 10240 | -10240 | 常财办发〔2024〕年7号 |  |
| 2 | 造价咨询费 |  | 5110 | -5110 | 常财办发〔2017〕年68号 |  |
|  | 合 计 | 1093004 | 1058150 | 34854 | 审减率3.19% |  |