常财审〔2023〕委结字37号

关于粟家垱污水泵站进水管工程

结算评审结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市海绵城市建设服务中心业主委托湖南精算堂工程项目管理有限公司常德分公司出具的《建设工程造价咨询报告》中结算审定金额4487070元予以确认。

附件：《关于粟家垱污水泵房进水管工程结算审核造价咨询报告》（备案号：精算堂结审字〔2023〕第CD02001号）

常德市财政局投资评审中心

2023年9月6日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 粟家垱污水泵站进水管工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 4409847 | 4203221 | 206626 |  |
| 1 | 合同内 | 3705885 | 2903444 | 802441 |  |
| 2 | 合同外 | 703962 | 1299777 | -595815 | 下浮5% |
| 二 | 前期费 | 306708 | 276783 | 29925 |  |
| 1 | 可研费 | 2500 | 2500 | 0 | 预算金额 |
| 2 | 设计费 | 89500 | 89500 | 0 |  |
| 3 | 测绘费 | 5733 | 5085 | 648 |  |
| 4 | 造价咨询费 | 21608 | 20014 | 1594 |  |
| 5 | 勘察费 | 50000 | 45566 | 4434 | 常财办发〔2017〕68号文 |
| 6 | 监理费 | 80039 | 76288 | 3750 |  |
| 7 | 检测费 | 17639 | 0 | 17639 | 无成果文件 |
| 8 | 建设单位管理费 | 39689 | 37829 | 1860 | 工程费的0.9% |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 7066 | -7066 |  |
|  | 合 计 | 4716555 | 4487070 | 229485 | 审减率4.87% |

备注：1.本评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

2.对纳入审计监督范围项目，以审计结论为准。建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。