常财审〔2023〕委结字39号

关于太阳大道西延线（阳山大道-芙蓉路）

道路工程一标结算评审结论的确认通知

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市交通建设投资集团有限公司业主委托常德中立信工程造价咨询有限公司出具的《关于常德市太阳大道西延线（阳山大道-芙蓉路）工程一标段结算审计的咨询报告》中结算审定金额117535081元予以确认。

附件：《关于常德市太阳大道西延线（阳山大道-芙蓉路）工程一标段结算审计的咨询报告》（备案号：常中咨〔2023〕第037号）

常德市财政局投资评审中心

2023年9月12日

抄送：常德市交通建设投资集团有限公司

附表

| 太阳大道西延线（阳山大道-芙蓉路） 道路工程一标结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 137072387 | 117524580 | 19547807 | 审减率14.26% |
| 1 | 合同内 | 107976279 | 96657467 | 11318812 | 已扣减未施工公交站台一座 |
| 2 | 合同外重新 组价及变更 | 7470267 | 7886826 | -416559 |  |
| 3 | 签证 | 1588116 | 794892 | 793224 |  |
| 4 | 材料调差 | 15254050 | 8006410 | 7247640 |  |
| 5 | 进水箱涵及支护桩 | 4783675 | 4178985 | 604690 |  |
| 二 | 结算初审付费 | 0 | 10501 | -10501 |  |
|  | 合 计 | 137072387 | 117535081 | 19537306 |  |

说明：

- 截至本报告出具时，该项目尚有一座8.3m规格公交站台未施工到位，本项目审定金额已扣减合同内金额68000元。若后期施工完成，可按68000元金额予以计取。

- 本项目土方量因测绘原因导致项目变更，前期费审核时应参考相关部门对变更处理的批复意见。

- 本评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

- 对纳入审计监督范围项目，以审计结论为准。建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。