常财审〔2023〕委结字32号

关于常德市第十三中学食堂综合楼维修改造 工程结算评审结论的确认通知

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市第十三中学委托中咨工程管理咨询有限公司出具的《关于常德市第十三中学食堂综合楼维修改造工程审核报告》中结算审定金额2243940元予以确认（详见附表）。

附件：《关于常德市第十三中学食堂综合楼维修改造工程审核报告》（湘中咨建审字〔2023〕第0610号）

常德市财政局投资评审中心

2023年7月24日

抄送：常德市第十三中学

附表

| 常德市第十三中学食堂综合楼维修改造项目 审核汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同价 | 2110611 | 1930084 | 180527 |  |
| 1 | 土建 | 1800002 | 1800002 | 0 |  |
| 2 | 安装 | 236078 | 180465 | 55613 |  |
| 3 | 扣减绿色安全文明费的差值 | 0 | -17459 | 17459 |  |
| 4 | 装饰工程 | 74531 | -32924 | 107454 |  |
| 二 | 合同外增减 | 176262 | 205199 | -28937 | 下浮3% |
| 1 | 装饰工程 | 72669 | 92246 | -19577 |  |
| 2 | 签证工程 | 103593 | 112954 | -9360 |  |
| 三 | 前期费 | 103585 | 103585 | 0 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 11420 | 11420 | 0 |  |
| 2 | 监理费 | 37107 | 37107 | 0 |  |
| 3 | 设计费 | 55058 | 55058 | 0 |  |
|  | 小计 | 2390458 | 2238868 | 151590 | 6.34% |
| 四 | 结算初审付费 |  | 5072 | -5072 |  |
|  | 合 计 | 2390458 | 2243940 | 146518 |  |

说明：

- 1.该项目结算超采购金额99403元，应签订补充合同报采购办备案，存在其它的管理问题有：中标金额与合同金额不符，未采用采购合同标准文本。

- 2.本评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

- 3.对纳入审计监督范围项目，以审计结论为准。建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。