常财审〔2023〕委结字38号

关于常德市住房公积金管理中心汉寿管理部服务场所院落二期维修改造工程项目

结算评审结论的确认通知

常德市财政局综合规划科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市住房公积金管理中心委托湖南永星项目咨询管理有限公司出具的《建设工程造价咨询报告》中结算审定金额1078142 元予以确认。

附件：《建设工程造价咨询报告——常德市住房公积金管理中心汉寿管理部服务场所院落二期维修改造工程项目》（备案号：永星咨字〔2023〕-060号）

常德市财政局投资评审中心

2023年9月11日

抄送：常德市住房公积金管理中心

附表

| 常德市住房公积金管理中心汉寿管理部服务场所院落二期维修改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1113422 | 1019905 | 93517 | 8.40% |
| （一） | 合同内 | 1060484 | 974227 | 86257 | 下浮0.05% |
| 1 | 装饰工程（合同内） | 151669 | 140568 | 11101 |  |
| 2 | 室外附属工程（合同内） | 566254 | 559693 | 6562 |  |
| 3 | 绿化工程（合同内） | 263637 | 210946 | 52690 |  |
| 4 | 成品窗帘（合同内） | 33992 | 33698 | 294 |  |
| 5 | 给排水及电气工程（室外）（合同内） | 44933 | 29322 | 15611 |  |
| （二） | 合同外 | 52938 | 45678 | 7260 |  |
| 1 | 绿化工程-合同外 |  | 13246 | -13246 | 已下浮8% |
| 2 | 给排水及电气工程-合同外 |  | 2687 | -2687 | 已下浮7% |
| 3 | 合同外增加 |  | 29745 | -29745 | 已下浮7% |
| 4 | 合同外工程下浮 |  | 0 | 0 | 并入单位工程内 |
| 二 | 前期费用 | 55695 | 54713 | 982 |  |
| 1 | 设计费 | 28714 | 28616 | 98 |  |
| 2 | 监理费 | 21040 | 20177 | 863 |  |
| 3 | 咨询费 | 5941 | 5920 | 21 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 3524 | -3524 |  |
| 四 | 合 计 | 1169117 | 1078142 | 90975 | 7.78% |

说明：

1.本评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

2.对纳入审计监督范围项目，以审计结论为准。建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。