常财审〔2023〕委结字51号

关于诗墙四阁维修改造工程项目结算

评审结论的确认通知

常德市财政局文化科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市中国常德诗墙管理处业主委托湖南中道建设项目管理咨询有限公司出具的《工程造价咨询报告书》中结算审定金额12025818元予以确认。

附件：《建设工程造价咨询报告书——诗墙四阁维修改造工程》（湘中道咨（A3）字〔2023〕0901号）

常德市财政局投资评审中心

2023年9月22日

抄送：常德市中国常德诗墙管理处

附表

| 诗墙四阁维修改造工程结算评审汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 13840242 | 11266617 | 2573625 | 18.60% |
| 1 | 一标段（武陵阁） | 9412244 | 7845012 | 1567232 |  |
| 2 | 二标段（渔父阁、春申阁、排云阁） | 4427998 | 3421605 | 1006393 |  |
| 二 | 前期费 | 839760 | 748956 | 90804 |  |
| 1 | 设计费 | 434446 | 411704 | 22742 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 监理费 | 210019 | 182025 | 27994 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 64531 | 63221 | 1310 |  |
| 4 | 可行性研究报告编制费 | 10505 | 9467 | 1038 |  |
| 5 | 建设单位管理费 | 120259 | 82539 | 37720 | 工程费审减率18.6% |
| 三 | 扣施工单位承担的评审费 |  | -9461 | 9461 |  |
| 四 | 结算初审费 |  | 19706 | -19706 |  |
|  | 合 计 | 14680002 | 12025818 | 2654184 | 18.08% |

说明：

1.本评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

2.对纳入审计监督范围项目，以审计结论为准。建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。