常财审〔2023〕委结字28号

关于湖南幼儿师范高等专科学校二期4#学生公寓、南栋教学楼桩基础工程结算评审结论的情况说明

湖南幼儿师范高等专科学校二期4#学生公寓、南栋教学楼桩基础工程结算由常德市审计局投资审计专业处于2017年4月委托湖南清华工程管理有限公司（以下简称清华公司）审核，2019年市审计局职能调整后移交给常德市财政局，仍由原委托清华公司继续审核。由于报审结算金额（95766562元）超预算评审金额（70355021元）较多，一直未能办理正式送审手续。

该项目由常发改社〔2016〕625号立项，批复总额11577万元。项目预算评审总额10988.347万元（含前期费），已结算评审工程费总额3954.8788万元，已付进度款9922.155万元（详见附件1）。

本次评审的4#学生公寓、南栋教学楼桩基础工程经相关部门审批直接发包，由常德中房建筑工程公司、常德远大建筑工业有限公司联合承建，2017年1月开工，2018年5月竣工。合同金额6840.08万元（与预算评审工程费金额一致），施工过程中有审批程序的变更追加金额85.76万元。结算报审金额95766562元，审定金额70951004元，审减金额24815558元，审减率25.91%。结算金额在合同金额+预算不可预见费+变更追加金额=6840.08+195.421+85.76=7121.261万元之内。

湖南清华工程管理有限公司根据《工程造价审计委托协议书》约定，以送审单位提供的结算竣工资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于技术人员所持有的专业知识和技能，按照合法、独立、客观、公正的原则进行结算评审,出具了评审结论（详见附件2），清华公司对评审结果的真实、准确、合理性承担独立完全责任，送审单位及相关工程建设管理方对提供资料的真实性、完整性负责。

特此说明。

附件：1.湖南幼儿师范高等专科学校二期工程清理表

- 2.湖南清华工程管理有限公司出具的建设工程造价咨询报告（清华工管字〔2023〕143号）

常德市财政局投资评审中心

2023年7月11日

抄送：常德市财政局科教科

常德市智慧谷投资发展有限公司

湖南幼儿师范高等专科学校