常财审〔2023〕委结字27号

关于体育中心西看台主入口一楼大厅维修改造工程结算评审结论的确认通知

常德市财政局文化科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市全民健身服务中心委托湖南中道建设项目管理咨询有限公司出具的《体育中心西看台主入口一楼大厅维修改造工程造价咨询报告》中结算审定金额935781元予以确认（详见附表）。

附件：《体育中心西看台主入口一楼大厅维修改造工程造价咨询报告》（湘中道咨(A3)字〔2023〕第0604号）

常德市财政局投资评审中心

2023年7月7日

抄送：常德市全民健身服务中心

附表

| 体育中心西看台主入口一楼大厅维修改造 工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1036919 | 889228 | 147691 |  |
| 1 | 合同内 | 968285 | 816983 | 151302 |  |
| 2 | 合同外增加 | 68634 | 72245 | -3611 | 下浮3% |
| 二 | 前期费用 | 54303 | 43351 | 10952 |  |
| 1 | 设计费 | 27997 | 23069 | 4928 | 常财办发[2017]68号文 |
| 2 | 造价咨询费 | 5792 | 4773 | 1019 | 合同价 |
| 3 | 监理费 | 20514 | 15509 | 5005 |  |
| 三 | 结算初审费 | 0 | 3202 | -3202 |  |
| 合 计 |  | 1091222 | 935781 | 155441 | 14.24% |

说明：

1.该项目工程费结算超采购金额42340元,应签订补充合同报采购办备案;

2.本评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

3.对纳入审计监督范围项目，以审计结论为准。建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。