常财审〔2023〕委结字34号

关于武陵大桥北端匝道原有园林绿化树木转移工程结算评审结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市住房和城乡建设局委托湖南精算堂工程项目管理有限公司常德分公司出具的《武陵大桥北端匝道原有园林绿化树木转移工程结算审核造价咨询报告》中结算审定金额1732005元予以确认（详见附表）。

附件：《武陵大桥北端匝道原有园林绿化树木转移工程结算审核造价咨询报告》（精算堂结审字〔2023〕第CD01004号）

常德市财政局投资评审中心

2023年8月14日

抄送：常德市住房和城乡建设局

### 常德市城市管理和综合执法局

附表

| 武陵大桥北端匝道原有园林绿化树木转移工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2095799 | 1662763 | 433036 |  |
| 1 | 合同价 | 1974247 | 1974247 | 0 |  |
| 2 | 合同内增减 | -34904 | -457095 | 422191 |  |
| 3 | 签证单及合同外 | 156456 | 189700 | -33244 |  |
| 4 | 合同价投标优惠 | 0 | -32707 | 32707 | 下浮2.16% |
| 5 | 合同外下浮6% | 0 | -11382 | 11382 | 常财评函〔2021〕3号 |
| 二 | 前期费 | 72139 | 63459 | 8680 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 9971 | 9971 | 0 | 常财审〔2021〕预字44号 |
| 2 | 设计费 | 31737 | 29345 | 2392 |  |
| 3 | 监理费 | 30431 | 24143 | 6288 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 三 | 扣减施工单位应承担的评审付费 | 0 | -2956 | 2956 | 常财评函〔2021〕3号 |
| 四 | 结算初审付费 | 0 | 8739 | -8739 |  |
|  | 合 计 | 2167938 | 1732005 | 435933 | 审减率20.11% |

备  注：

1.本评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

2.对纳入审计监督范围项目，以审计结论为准。建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。