常财审〔2023〕委结字29号

关于柳叶湖环湖风光带景观（松风水带）工程结算评审结论的情况说明

柳叶湖环湖风光带景观（松风水带）工程结算由常德市审计局投资审计专业处于2017年4月委托湖南省天平项目管理有限公司（以下简称天平公司）审核，2019年市审计局职能调整后移交给常德市财政局，仍由原委托天平公司继续审核。2021年11月建设单位完成市财政局项目结算送审手续。

柳叶湖东岸堤防整治项目由常发改社〔2016〕625号立项，项目总投资30000万元，其中工程费用23695万元，柳叶湖环湖风光带景观（松风水带）工程为其立项内建设内容之一。松风水带景观工程预算审定金额95935898元（常财审〔2017〕预字485号，其中工程费89029268元，不可预见费4451464元），合同金额88885700元，已付进度款75552900元。与本项目相关联工程柳叶湖东岸堤防整治工程费结算金额102660593元（常财审〔2022〕结310号）。

柳叶湖环湖风光带景观（松风水带）工程由常德金柳置业有限公司担任建设业主，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市旺城建设监理有限公司受监，湖南天鹰建设有限公司施工，2017年7月完成竣工验收。本次结算报审金额105627947元，审定金额91237485元，审减金额14390462元，审减率13.62%。结算金额在工程费预算总额之内。

湖南省天平项目管理有限公司根据《工程造价审计委托协议书》约定，以送审单位提供的结算竣工资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于技术人员所持有的专业知识和技能，按照合法、独立、客观、公正的原则进行结算评审,出具了评审结论（详见附件）。天平公司对评审结果的真实、准确、合理性承担独立完全责任，送审单位及相关工程建设管理方对提供资料的真实性、完整性负责。

特此说明。

附件：湖南省天平项目管理有限公司出具的建设工程造价咨询报告（天平造价[2023]299号）

常德市财政局投资评审中心

2023年7月14日

抄送：常德市财政局政府债务管理科

常德市海绵城市建设投资开发有限公司