常财审〔2023〕委结字35号

关于康桥蓝湾景观改造海绵设计工程

结算评审结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市天源住房建设有限公司业主委托湖南筑龙工程项目管理有限公司出具的《建设工程造价咨询报告》中结算审定金额1350334元予以确认。

附件：《湖南筑龙工程项目管理有限公司建设工程造价咨询报告——康桥蓝湾景观改造海绵设计工程项目》（备案号：湘筑龙（常）审字〔2023〕第206号）

常德市财政局投资评审中心

2023年8月24日

抄送：常德市天源住房建设有限公司

附表

| 康桥蓝湾景观改造海绵设计工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1574830 | 1354167 | 220663 |  |
| 1 | 康桥蓝湾景观改造海绵工程-合同内 | 498443 | 554604 | -56161 |  |
| 2 | 康桥蓝湾景观改造海绵工程-合同外 | 1076387 | 799563 | 276824 |  |
| 二 | 前期费 | 74798 | 62974 | 11824 |  |
| 1 | 可研 | 1043 | 1056 | -13 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 设计费 | 33095 | 23983 | 9112 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 6552 | 4652 | 1900 |  |
| 4 | 监理费 | 19416 | 21094 | -1679 |  |
| 5 | 建设单位管理费 | 14692 | 12188 | 2504 | 工程费用0.9% |
| 三 | 其它扣减 | -105618 | -67951 | -37667 |  |
| 1 | 扣减工程排污费 | -2469 | -4634 | 2165 | 2018年1月1日前招标项目需凭票计取 |
| 2 | 扣减社会保险费差额 | -5393 | 0 | -5393 | 2016年7月1日后招标项目直接计入工程费 |
| 3 | 扣减销项税税差 | -22410 | -15023 | -7386 | 11%-9% |
| 4 | 合同外新增工程下浮 | -75347 | -48294 | -27053 | 投标优惠率6.04% |
| 四 | 结算初审付费 | 0 | 1144 | -1144 |  |
|  | 合 计 | 1544010 | 1350334 | 193676 |  |

说明：1.本评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

2.对纳入审计监督范围项目，以审计结论为准。建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。