常财审〔2023〕委结字40号

关于2020年市城区交通堵点治理项目结算

评审结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市市政建设有限责任公司委托湖南清华工程管理有限公司出具的《建设工程造价咨询报告》中结算审定金额2030097元予以确认。

附件：《建设工程造价咨询报告——2020年市城区交通堵点治理项目》（备案号：清华工管字〔2023〕32号复）

常德市财政局投资评审中心

2023年9月15日

抄送：常德市市政建设有限责任公司

附表

| 2020年市城区交通堵点治理项目工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2996668 | 1947491 | 1049178 | 35.01% |
| （一） | 业主自理部分 | 1834891 | 1174689 | 660202 |  |
| 1 | 蓝湾路停车位改造工程 | 1317719 | 837474 | 480246 |  |
| 1.1 | 道路工程 | 1236253 | 775155 | 461097 |  |
| 1.2 | 安装工程 | 56158 | 53962 | 2197 |  |
| 1.3 | 交通标线工程 | 25309 | 8357 | 16952 |  |
| 2 | 财富中心出入口道路改造工程 | 517172 | 337215 | 179957 |  |
| 2.1 | 道路工程 | 434161 | 277547 | 156614 |  |
| 2.2 | 安装工程 | 67001 | 48262 | 18738 |  |
| 2.3 | 交通标线工程 | 16010 | 11406 | 4604 |  |
| （二） | 政府出资部分 | 1161777 | 772802 | 388975 |  |
| 1 | 阳山大道交滨湖路道路维修改造工程 | 694635 | 464811 | 229824 |  |
| 1.1 | 道路工程 | 377788 | 227715 | 150073 |  |
| 1.2 | 安装工程 | 107111 | 76119 | 30992 |  |
| 1.3 | 交通标线工程 | 93717 | 69376 | 24341 |  |
| 1.4 | 交通杆线迁改工程 | 95020 | 82947 | 12073 |  |
| 1.5 | 市政苗木移栽及交通岛绿化改造 | 20999 | 8654 | 12344 |  |
| 2 | 朗州路交叉口道路交通维修改造工程 | 467142 | 307991 | 159151 |  |
| 2.1 | 道路工程 | 365854 | 249803 | 116052 |  |
| 2.2 | 安装工程 | 73339 | 53291 | 20047 |  |
| 2.3 | 交通标线工程 | 27949 | 4896 | 23052 |  |
| 二 | 前期费用 | 178452 | 90557 | 87895 |  |
| 1 | 设计费 | 67425 | 43819 | 23607 |  |
| 2 | 监理费 | 54390 | 35347 | 19043 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 14684 | 0 | 14684 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 29967 | 11391 | 18576 | 同比例扣减 |
| 5 | 检验试验费 | 11987 | 0 | 11987 |  |
| 三 | 扣施工单位承担的超额审减付费 | 0 | -11765 | 11765 |  |
| 四 | 结算初审付费 | 0 | 3815 | -3815 |  |
|  | 合计 | 3175120 | 2030097 | 1145023 | 36.06% |

说明：

1.根据政府批示，财富中心出入口道路改造、蓝湾路停车位改造费用由单位自理，本评审结论中涉及其改造费用可作为甲乙双方结算参考。

2.本评审结论以送审单位提供结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险。

3.对纳入审计监督范围项目，以审计结论为准。建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作。