常财审〔2023〕委结字36号

关于屈原公园部分老旧设施提质改造工程结算评审结论的确认通知

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》，我中心经复核，对常德市园林绿化服务中心委托湖南永星项目咨询管理有限公司出具的《关于屈原公园部分老旧设施提质改造工程结算审核报告》中结算审定金额2013952元予以确认（详见附表）。

附件：《关于屈原公园部分老旧设施提质改造工程结算审核的报告》（永星咨字〔2023〕第046号）

常德市财政局投资评审中心

2023年9月5日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表

| 屈原公园部分老旧设施提质改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2219339 | 1891925 | 327414 |  |
| 1 | 景观铺装 | 420765 | 403027 | 17738 |  |
| 2 | 室外安装 | 68485 | 36836 | 31649 |  |
| 3 | 绿化 | 1134308 | 978819 | 155489 |  |
| 4 | 新建公厕--建筑 | 243565 | 236312 | 7253 |  |
| 5 | 新建公厕--装饰 | 145267 | 120717 | 24550 |  |
| 6 | 新建公厕--水电安装 | 59779 | 46950 | 12829 |  |
| 7 | 扬尘治理措施费 | 2552 | 0 | 2552 |  |
| 8 | 新建公厕--筏板基础（合同外） | 69427 | 34938 | 34489 | 下浮5% |
| 9 | 室外安装（合同外） | 39811 | 14902 | 24909 | 下浮5% |
| 10 | 景观铺装（合同外） | 35380 | 19424 | 15956 | 下浮5% |
| 二 | 前期费 | 114906 | 114403 | 503 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 10363 | 10363 | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 设计费 | 52345 | 52007 | 338 |  |
| 3 | 监理费 | 32224 | 27471 | 4753 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 19974 | 17027 | 2947 | 工程费的0.9% |
| 5 | 测绘费 | 0 | 7535 | -7535 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 7624 | -7624 |  |
|  | 合 计 | 2334245 | 2013952 | 320293 | 审减率13.72% |

说明：

1.本评审结论以送审单位提供的结算资料、报告出具前工程现状、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释等为依据，基于资料的真实性、完整性、准确性、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责，不承担由于相关方使用不当产生的直接或间接损失或风险；

2.对纳入审计监督范围项目，以审计结论为准。建设单位应及时将完整的结算竣工资料及结算评审报告报送市审计局，并主动配合审计监督工作。