常财审〔2019〕预字24号

关于新金丹路项目农科所房屋拆迁安置补偿费

预算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的新金丹路项目农科所房屋拆迁安置补偿费预算进行了评审。

一、项目概况

该项目经湖南省人民政府《农用地转用土地征收审批单》 (2013)政国土字第206号、常德市人民政府《关于收回国有农用地公告》（常政收土告字〔2015〕13号）批准，收回常德市农业科学研究所使用的国有农用地48.567亩转为建设用地，项目收回用地范围内拆迁房屋31户；项目于2015年6月出具了预算评审报告常德市财政局投资评审中心《关于新金丹路（农科所）项目征地拆迁补偿费预算评审的报告》（常财审〔2015〕预字337号）。本次预算为该项目安置资格费用、安置资格终审后增加的补偿费及原预算漏报项目补偿费等内容，根据常德市国土资源局武陵区分局《关于常德市新金丹路（农科所段）地块建设项目拆迁安置资格确认的名单（终审）》项目符合安置资格拆迁户36户，其中安置300m24户、安置240m226户、安置150m23户、安置90m21户、安置60m22户，房屋超安置面积2236.1m2。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 常德市智慧谷投资发展有限公司报审的预算方案、汇总表、摸底调查明细表等；

2.湖南省人民政府《农用地转用土地征收审批单》 (2013)政国土字第206号；

3.常德市人民政府《关于收回国有农用地公告》（常政收土告字〔2015〕13号）；

4.常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2015〕2号）；

5.常德市国土资源局、常德市财政局《关于进一步加强市江北城区征地拆迁工作管理的通知》（常国土资发〔2012〕30号）；

6.常德市武陵区征地拆迁安置指挥部《关于执行常政发〔2015〕2号文件有关具体问题的通知》；

7.常德市财政局投资评审中心《关于新金丹路（农科所）项目征地拆迁补偿费预算评审的报告》（常财审〔2015〕预字337号）；

8.常德市征地拆迁工作协调办公室《关于征地拆迁补偿安置资金结算相关问题的处理意见》；

9.常德市国土资源局、常德市财政局、常德市房地产管理局《关于印发〈引导市江北城区征地拆迁对象团购商品房安置暂行办法〉的通知》（常国土资发〔2015〕19号）；

10.常德市国土资源局武陵区分局《关于常德市新金丹路（农科所段）地块建设项目拆迁安置资格确认的名单（终审）》；

11.其他相关文件及现场踏勘了解的相关情况。

三、评审范围

包括该项目的房屋结构补偿费、室内外设施补偿费、搬家过渡费、交房腾地奖、经营损失补偿、住房货币安置补贴、团购商品房奖励、工作经费等相关费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德市智慧谷投资发展有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的发现的主要问题与审核情况

1.室外设施补偿费一宅安置多户按一户计算，审减2万元；

2.层高补偿费送审多计，审减0.04万元；

3.交房腾地奖其它安置资格按2万元/户计算，审减1万元；

4.乡村支持配合奖因计费基数调整，审减0.03万元；

5.工作经费因计费基数调整，审减0.09万元；；

6.不可预计费因计费基数调整及团购商品房屋奖励不纳入计费基数，审减4.84万元。

六、评审结论

该项目报审金额22467994元，审定金额22387980元，审减金额80014元，审减率0.36%(详见附表)。

附表

| 新金丹路项目农科所房屋拆迁安置补偿费 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 房屋拆迁补偿费 | 891196 | 860771 | 30425 |  |
| 1 | 房屋结构补偿费 | 132388 | 132388 | 0 |  |
| 2 | 室内设施包干补偿费 | 77377 | 77377 | 0 |  |
| 3 | 室外设施补偿费 | 87880 | 67878 | 20002 |  |
| 4 | 层高补偿费 | 42181 | 41760 | 421 |  |
| 5 | 经营损失补偿费 | 39190 | 39190 | 0 |  |
| 6 | 搬家过渡费 | 4950 | 4950 | 0 |  |
| 7 | 交房腾地奖 | 60000 | 50000 | 10000 |  |
| 8 | 超面积住房安置补助费 | 447230 | 447228 | 2 |  |
| 二 | 住房货币安置补贴 | 18540000 | 18540000 | 0 |  |
| 三 | 团购商品房奖励 | 1581712 | 1581704 | 8 |  |
| 四 | 乡、村支持配合奖 | 194312 | 194008 | 304 | 1% |
| 五 | 工作经费 | 630387 | 629474 | 913 | 3% |
| 六 | 不可预计费 | 630387 | 582023 | 48364 | 3% |
| 七 | 合 计 | 22467994 | 22387980 | 80014 | 0.36% |