常财审〔2019〕预字21号

关于G319和G207常德城区段改线工程沅水四桥

(5和6标)项目路灯增加预算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的G319和G207常德城区段改线工程沅水四桥(5和6标)项目路灯增加预算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于G319、G207常德城区段改线工程沅水四桥上。工程包括：安装单臂路250W高压钠灯，穿YJHLV-5×35m㎡电缆（含电缆头及穿刺线夹)等。

该项目建设单位为常德市交通建设集团投资有限公司。

资金来源为政府投资

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市财政投资工程项目2018年809号预算评审送审单；

3. 常德市交通建设集团投资有限公司报送的预算书，图纸等相关技术文件；

4. 湖南省住建厅《湖南省住建厅关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站颁布的《2014年湖南省建筑工程消耗量标准》、《2014年湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《2014年湖南省仿古建筑及园林景观工程消耗量标准》、《2014年湖南省安装工程消耗量标准》、《2014年湖南省市政工程消耗量标准》；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8.湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）；

9.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

10.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

11.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第五期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕08号）；

12. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2017〕4号）；

13.有关的标准图集和设计、施工规范；

14.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

G319和G207常德城区段改线工程沅水四桥项目路灯增加工程费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德市交通建设投资集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

单臂250W高压钠灯、灯杆高12m主材价格偏高，审减25万元。

六、评审结论

项目送审金额1485137元，审定金额1231331元，审减金额253806元，审减率17.1%（详见附表）。

附表

| G319和G207常德城区段改线工程 沅水四桥 (5和6标)项目预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1485137 | 1231331 | 253806 |  |
|  | 5标 | 866987 | 715861 | 151126 |  |
|  | 6标 | 618150 | 515470 | 102680 |  |