常财审〔2019〕预字20号

关于科研基地建设项目前期费

预算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的科研基地建设项目前期费预算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市农业科技产业园内，总用地面积803亩。前期费用包括可研编制费、水土保持费、环境影响报告编制费、设计费、国土测绘费等费用。

该项目建设单位为常德市卓然基业项目建设管理有限公司，设计单位为湖南省农林工业勘察设计研究总院。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 建设单位报送的预算书及合同等附件资料；

3. 常德农科所《关于科研基地设计工作的请求》领及导批复（常农科所报〔2015〕7号）；

4. 湖南省物价局、财政厅《关于制定土地利用规划技术服务收费标准的批复》(湘价函〔2013〕82号)；

5. 常德市物价局、市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

6. 建设方签订的前期费用合同及各项费用的收费标准。

三、评审范围

科研基地建设项目前期费。

四、评审程序

1. 根据评审任务，拟定评审实施方案；

2. 熟悉资料；

3. 核查工程量、费用标准及折扣比率等是否准确合理，形成初步结果；

4. 将审核结果告知送审方并详细对审，形成初审结论；

5. 经复审后，将定案表送建设单位签字盖章认可，出具评审报告。

评审中发现的主要问题与审核情况

- 可研编制费中的评审费不计取，审减8641元；

- 2. 水土保持费多计，审减2400元；

- 3. 环境影响报告编制费多计，审减4057元；

- 4. 设计方案费按照设计费的20%计取，审减841778元；

- 5. 水产科研地块国土测绘费多计，审减3640元。

六、评审结论

该项目前期费送审金额1895920元，审定金额1035403元，审减金额860517元，审减率45.39%（详见附表）。

附表

科研基地建设项目前期费

预算评审汇总表

| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可研编制 | 200000 | 191359 | 8641 | 有合同、成果未评审，评审费不计 |
| 2 | 水保 | 75600 | 73200 | 2400 | 有合同、费用明细、水利局关于水土保持方案的批复 |
| 3 | 环评报告 | 55900 | 51843 | 4057 | 有合同、费用明细、环保局关于环境影响报告表的批复 |
| 4 | 设计（农业） | 390000 | 70209 | 319791 | 有合同、仅完成方案设计（已通过），方案设计暂按占总设计费的20%考虑 |
| 5 | 设计（林业） | 142100 | 20176 | 121924 |  |
| 6 | 设计（水产） | 265600 | 47819 | 217781 |  |
| 7 | 设计（蔬菜） | 222300 | 40018 | 182282 |  |
| 8 | 农业科研地块一、二、三国土测绘 | 148820 | 148820 | 0 | 有合同、费用明细、缴款凭证、 成果文件 |
|  |  | 73100 | 73100 | 0 |  |
| 9 | 蔬菜科研地块一、二国土测绘 | 171260 | 171260 | 0 | 有合同、费用明细、缴款凭证、 成果文件 |
|  |  | 2400 | 2400 | 0 |  |
| 10 | 水产科研地块一、二国土测绘 | 77900 | 74260 | 3640 | 有合同、费用明细、缴款凭证、 成果文件 |
| 11 | 林业科研地块一、二、三国土测绘 | 70940 | 70940 | 0 | 有合同、费用明细、缴款凭证、 成果文件 |
|  | 合 计 | 1895920 | 1035403 | 860517 | 45.39% |

金额单位：元