常财审〔2019〕预字51号

关于常德市武陵区义乌小商品批发城建设项目

房屋拆迁安置补偿费二次预算评审的报告

常德市财政局综合规划科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市武陵区义乌小商品批发城建设项目房屋拆迁安置补偿费预算进行了评审。

一、项目概况

该项目经湖南省人民政府《农用地转用土地征收审批单》 (2016)政国土字第39号、常德市人民政府《征收土地公告》（常政征土告字〔2016〕17号）批准，征收常德市武陵区河洑镇岩桥村集体土地73.1325亩，项目征地范围内拆迁房屋41户；项目于2016年10月出具了预算评审报告常德市财政局投资评审中心《关于常德市武陵区义乌小商品批发城建设项目征地拆迁补偿费预算评审的报告》（常财审〔2016〕预字611号）。本次预算为该项目安置资格费用、安置资格终审后增加的补偿费、团购商品房屋奖励、信赖利益保护补偿等费用，根据常德市国土资源局武陵区分局《关于义乌小商品批发城建设项目拆迁安置资格确认的名单（终审）》项目符合安置资格拆迁户31户，其中安置300m21户、240m229户、150m21户，房屋超安置面积2348.69m2。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.常德市国土资源储备中心报审的预算方案、汇总表、四方认定表、摸底调查明细表等；

2.湖南省人民政府《农用地转用土地征收审批单》 (2016)政国土字第39号；

3.常德市人民政府《征收土地公告》（常政征土告字〔2016〕17号）批准；

4.常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2015〕2号）；

5.常德市国土资源局、常德市财政局《关于进一步加强市江北城区征地拆迁工作管理的通知》（常国土资发〔2012〕30号）；

6.常德市武陵区征地拆迁安置指挥部《关于执行常政发〔2015〕2号文件有关具体问题的通知》；

7.常德市财政局投资评审中心《关于常德市武陵区义乌小商品批发城建设项目征地拆迁补偿费预算评审的报告》（常财审〔2016〕预字611号）；

8.常德市征地拆迁工作协调办公室《关于征地拆迁补偿安置资金结算相关问题的处理意见》；

9.常德市国土资源局、常德市财政局、常德市房地产管理局《关于印发〈引导市江北城区征地拆迁对象团购商品房安置暂行办法〉的通知》（常国土资发〔2015〕19号）；

10.常德市国土资源局武陵区分局《关于义乌小商品批发城建设项目拆迁安置资格确认的名单（终审）》；

11.常德市国土资源局、常德市财政局《关于注销集体土地上持有国有土地使用证给予信赖利益保护补偿费通知》（常国土资发〔2018〕5号）；

12.其他相关文件。

三、评审范围

包括该项目的房屋结构补偿费、室外设施补偿费、搬家过渡费、交房腾地奖、经营损失补偿及双停补助费、住房货币安置补贴、团购商品房奖励、信赖利益保护补偿、工作经费等相关费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德市国土资源储备中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的发现的主要问题与审核情况

1.房屋结构补偿费送审结构调整房屋面积多计，审减0.47万元；

2.搬家过渡费与原预算重复计算，审减0.96万元；

3.超面积住房安置补助费送审数量多计，审减0.96万元；

4.乡村支持配合奖因计费基数调整，审减0.02万元；

5.工作经费因计费基数调整，审减3.71万元；；

6.不可预计费因计费基数调整及扣减原预算已团购商品房奖励为计费基数的不可预计费金额，审减6.53万元。

六、评审结论

该项目报审金额4362597元，审定金额4236212元，审减金额126385元，审减率2.9%(详见附表)。

附表

| 常德市武陵区义乌小商品批发城建设项目房屋拆迁安置补偿费预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 房屋拆迁补偿费 | 861290 | 837485 | 23805 |  |
| 1 | 房屋结构补偿费 | 13993 | 9340 | 4653 |  |
| 2 | 室外设施包干补偿费 | 20000 | 20000 | 0 |  |
| 3 | 其它设施补偿费 | 3500 | 3500 | 0 |  |
| 4 | 经营损失及双停补助费 | 197758 | 197758 | 0 |  |
| 5 | 搬家过渡费 | 16700 | 7150 | 9550 |  |
| 6 | 交房腾地奖 | 130000 | 130000 | 0 |  |
| 7 | 超面积住房安置补助费 | 479339 | 469737 | 9602 |  |
| 二 | 住房货币安置补贴 | 3798000 | 3798000 | 0 |  |
| 三 | 团购商品房奖励 | -903380 | -903380 | 0 |  |
| 四 | 乡、村支持配合奖 | 8613 | 8375 | 238 | 1% |
| 五 | 工作经费 | 149037 | 111963 | 37074 | 3% |
| 六 | 不可预计费 | 149037 | 83769 | 65268 | 3% |
| 七 | 信赖利益保护补偿 | 300000 | 300000 | 0 |  |
| 八 | 合 计 | 4362597 | 4236212 | 126385 | 2.90% |