常财审〔2019〕预字33号

关于建设桥棚改项目新东街地块房屋拆迁安置

资格补偿费预算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的建设桥棚改项目新东街地块房屋拆迁安置补偿费预算进行了评审。

一、项目概况

该项目经湖南省人民政府《农用地转用土地征收审批单》 (2017)政国土字第1374号、常德市人民政府《征收土地公告》（常政征土告字〔2018〕31号）批准，征收常德市武陵区永安街道新东街社区（原甘露寺社区四组、五组）集体土地14.496亩，项目征地范围内拆迁房屋36户；项目于2018年4月出具了预算评审报告常德市财政局投资评审中心《关于建设桥棚改项目新东街地块征地拆迁安置补偿费预算评审的报告》（常财审〔2018〕预字119号）。本次预算为该项目安置资格费用、安置资格终审后增加的补偿费、原预算漏报项目补偿费、一事一议补偿费等内容，根据常德市国土资源局武陵区分局《关于新东街社区棚改建设项目拆迁安置资格审查情况的公告（终审）》项目符合安置资格拆迁户35户，其中安置300m22户、安置240m227户、安置180m21户、安置150m22户、安置120m23户，房屋超安置面积2924.02m2。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.常德市穿紫河建设开发有限公司报审的预算方案、汇总表、四方认定表、摸底调查明细表等；

2.湖南省人民政府《农用地转用土地征收审批单》 (2017)政国土字第1374号；

3.常德市人民政府《征收土地公告》（常政征土告字〔2018〕31号）批准；

4.常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2015〕2号）；

5.常德市国土资源局、常德市财政局《关于进一步加强市江北城区征地拆迁工作管理的通知》（常国土资发〔2012〕30号）；

6.常德市武陵区征地拆迁安置指挥部《关于执行常政发〔2015〕2号文件有关具体问题的通知》；

7.常德市财政局投资评审中心《关于建设桥棚改项目新东街地块征地拆迁安置补偿费预算评审的报告》（常财审〔2018〕预字119号）；

8.常德市征地拆迁工作协调办公室《关于征地拆迁补偿安置资金结算相关问题的处理意见》；

9.常德市国土资源局、常德市财政局、常德市房地产管理局《关于印发〈引导市江北城区征地拆迁对象团购商品房安置暂行办法〉的通知》（常国土资发〔2015〕19号）；

10.常德市国土资源局武陵区分局《关于新东街社区棚改建设项目拆迁安置资格审查情况的公告（终审）》；

11.常德市武陵区征地拆迁所《专题会议纪要》（第14次）；

12.常德市征地拆迁工作协调办公室《关于新东街棚改项目中拆迁户文军补偿“一事一议”会议纪要》；

13.常德市城镇带动大会战指挥部《关于三闾南路市容市貌整治和建设桥一二村棚改征拆工作有关问题的会议纪要》（〔2018〕35号）；

14.常德市城区棚户区改造攻坚指挥部《关于建设桥一二村棚改项目基础设施建设有关问题的会议纪要》（常棚指纪〔2018〕11号）；

15.其他相关文件及现场踏勘了解的相关情况。

三、评审范围

包括该项目的房屋结构补偿费、室内外设施补偿费、搬家过渡费、交房腾地奖、经营损失补偿、住房货币安置补贴、团购商品房奖励、工作经费等相关费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德市穿紫河建设开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的发现的主要问题与审核情况

1.房屋结构补偿费送审结构调整房屋面积多计，审减3.69万元；

2.室外设施包干补偿费送审与原预算重复计算，审减3万元；

3.超面积住房安置补助费送审数量多计，审减2.47万元；

4.其它设施补偿费送审数量多计，审减8.68万元；

5.经营损失及双停补助费送审房屋经营面积多计，审减3.92万元；

6.搬家过渡费送审一户少计，审增0.28万元；

7.交房腾地奖“一宅多户”增加的其他安置资格按2万元/户计取，审减4万元；

8.乡村支持配合奖因计费基数调整，审减0.25万元；

9.工作经费因计费基数调整及一事一议补偿费不纳入计费基数，审减2.78万元；

10.不可预计费因计费基数调整及一事一议补偿费不纳入计费基数，审减2.78万元。

六、评审结论

该项目报审金额9098091元，审定金额8785028元，审减金额316063元，审减率3.44%(详见附表)。

附表

| 建设桥棚改项目新东街地块房屋拆迁安置补偿费 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 房屋拆迁补偿费 | 2018124 | 1763288 | 254836 |  |
| 1 | 房屋结构补偿费 | 278397 | 241489 | 36908 |  |
| 2 | 室内设施包干补偿费 | 2500 | 2500 | 0 |  |
| 3 | 室外设施包干补偿费 | 30000 | 0 | 30000 |  |
| 4 | 超面积住房安置补助费 | 609546 | 584804 | 24742 |  |
| 5 | 其它设施补偿费 | 161822 | 75038 | 86784 |  |
| 6 | 经营损失及双停补助费 | 663109 | 623957 | 39152 |  |
| 7 | 搬家过渡费 | 2750 | 5500 | -2750 |  |
| 8 | 交房腾地奖 | 270000 | 230000 | 40000 |  |
| 二 | 住房货币安置补贴 | 6480000 | 6480000 | 0 |  |
| 三 | 乡、村支持配合奖 | 84981 | 82433 | 2548 | 1% |
| 四 | 工作经费 | 257493 | 229654 | 27839 | 3% |
| 五 | 不可预计费 | 257493 | 229654 | 27839 | 3% |
| 合 计 |  | 9098091 | 8785028 | 313063 | 3.44% |