常财审〔2019〕预字85号

关于红旗路（敖家路-双拥路）交通管理设施  建设工程预算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的红旗路（敖家路-双拥路）交通管理设施建设工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为红旗路（敖家路-双拥路）交通管理设施建设工程。主要施工内容为：敷设信号灯电源线、安装各种交通标志牌及支撑杆件、施划热熔标线。

项目由常德市建筑设计院有限责任公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市公安局交通警察支队报送的施工图、预算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》。（湘建价〔2017〕165号）;

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕11号）；

8．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 9．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

红旗路（敖家路-双拥路）交通管理设施建设工程的工程费用和前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市公安局交通警察支队对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

- 1. 热熔标线工程量多计，审减1.6万元；

- 2. 部分标志牌主材价格偏高，标志牌支撑杆子目错套，审减0.66万元；

- 3. 前期费用因计费基数调整，审减0.17万元；

- 4. 不可预见费因计费基数调整，审减1.47万元。

六、评审结论

项目送审金额754395元，审定金额715208元，审减金额39187元，审减率5.19%（详见附表）。

附表

| 红旗路（敖家路-双拥路）新建交通设施工程 造价评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 工程费用 | 703038 |  | 680350 |  | 22688 |  |  |  |
| 二 | 前期费 | 16205 |  | 14447 |  | 1758 |  |  |  |
| 1 | 预算编制费 | 3445 |  | 3334 |  | 111 |  |  |  |
| 2 | 监理费（1.815%） | 12760 |  | 11114 |  | 1647 |  |  |  |
| 三 | 不可预见费（3%） | 35152 |  | 20411 |  | 14741 |  |  |  |
|  | 合 计 | 754395 |  | 715208 |  | 39187 |  |  | 0.0519 |