常财审〔2019〕预字58号

关于常德市皇木关污水处理厂扩建工程

弱电迁改预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市皇木关污水处理厂扩建工程弱电迁改预算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于皇木关污水处理厂二期改扩建红线范围内，主要包括移动、电信、有线电视、长途、铁通、基站搬迁迁移共六个单位的杆线迁改。

资金来源为自筹。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第849号财政投资工程项目预算评审送审单；

3. 常德首创水务有限责任公司提供的施工图及相关资料；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省建设工程造价管理总站频发的《2014湖南省建筑工程消耗量标准》、《2014湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》、《2014湖南省市政工程消耗量标准》；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2017〕165号）；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》（湘建价〔2018〕101号）；

8. 湖南省住房和城乡建设厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）。

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕11号）及市场询价；

10. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第二期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕12号）及市场询价；

11. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范第一期、第二期的通知》。

12. 有关的标准图集和设计、施工规范；

13. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市皇木关污水处理厂扩建工程弱电迁改费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德首创水务有限责任公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）移动通信光缆管线迁改工程

1. 拆除架空光缆工程量多计，审减1.2万元；

2. 光缆与光缆接续及测试工程量多计及主材价格偏高，审减17万元；

3. 其它零星费用及取费相应审减0.3万元。

（二）马家吉基站搬迁工程

1. 挖土方、回填方体积多计，审减0.3万元；

2. 构造柱、平板混凝土构件工程量多计，审减0.3万元；

3. 地面防潮层子目高套，审减0.2万元；

4. 交流电力引入顶管工程量多计，审减6万元；

5. 其它零星费用及取费相应审减1.41万元

（三）电信线路和设备迁改工程

1. 拆除架空光缆工程量多计，审减2.9万元；

2. 光缆与光缆接续及测试工程量多计及主材价格偏高，审减11.6万元；

3. 移动基站设备搬迁工程量及设备主材不计主材费，审减31.5万元；

4. 其他零星费用及取费相应审减5.3万元；

（四）有线网络线路转迁

1. 拆光缆、吊线及电缆设备工程量多计，审减4.2万元；

2. 光缆与光缆接续及测试工程量多计及主材价格偏高，审减2.3万元；

- 立电杆与开挖埋管部分工程量多计，审减4.6万元；

（五）长途通信光缆线路迁改

1. 光缆与光缆接续及测试工程量多计及主材价格偏高，审减6.7万元；

（六）铁通通信光缆管线迁改

1. 拆光缆设备工程量多计，审减0.5万元；

2. 光缆与光缆接续及测试工程量多计及主材价格偏高，审减4.9万元；

六、评审结论

该项目报审金额3349984元，审定金额1846671元，审减金额1503313元，审减率为44.9%（详见附表）。

附表

| 常德市皇木关污水处理厂扩建工程弱电迁改预算评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 3349984 | 1792884 | 1557100 |  |
| 1 | 移动通信光缆管线迁改 | 773342 | 588310 | 185032 |  |
| 2 | 马家吉搬迁基站活动板房 | 849643 | 80238 | 619405 |  |
|  | 马家吉基站搬迁包干费 |  | 150000 |  |  |
| 3 | 电信线路和设备迁改 | 1026516 | 513368 | 513147 |  |
| 4 | 有限网络线路转迁 | 287983 | 172401 | 115582 |  |
| 5 | 长途通信光缆线路迁改 | 163350 | 96189 | 67161 |  |
| 6 | 铁通通信光缆管线迁改 | 249151 | 192379 | 56772 |  |
| 二 | 不可预见费 |  | 53787 | -53787 | 工程直接费*3% |
| 三 | 合 计 | 3349984 | 1846671 | 1503313 |  |