常财审〔2019〕预字15号

关于常德市建设桥机埠改造工程前期费

预算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市建设桥机埠改造工程前期费预算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于建设路与紫缘路交叉的东南及东北角区域，为老建设桥机埠拆除改造工程，主要内容包括：拆除原有泵站；新建泵站1座；新建调蓄池1座，池底面积1878.3m2；新建生态滤池1座；新建出水箱涵47.4m，内空尺寸2300×5100mm；配套建设门球场、道路、铺装、绿化及给排水管道、高低压配电等设施。

该项目由市发改委常发改投〔2017〕629号、〔2018〕458号文批复立项。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目预算评审送审单（〔2018〕481号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市西城新区投资建设开发有限公司报送的前期费汇总表、合同及成果文件；

4. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

5. 常德市物价局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）。

三、评审范围

建设桥机埠改造工程前期费服务性收费、建设单位管理费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果实施复审后与常德市西城新区投资建设开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 环境影响评价报告编制费多计，审减0.85万元；

2. 可行性研究报告编制费多计，审减1.16万元；

3. 水土保持方案技术费多计，审减3.29万元；

4. 施工审图费纳入政府付费后不再计，审减6.8万元；

5. 测绘费无合同、无成果不计，审减9.2万元；

6. 监理费多计，审减35.97万元；

7. 设计费多计，审减42.2万元；

8. 工程造价咨询费多计，审减17.2万元；

9. 检测费多计，审减13.22万元

7. 建设单位管理费多计，审减35.03万元。

六、评审结论

项目送审金额4128670元，审定金额2479339元，审减金额1649331元，审减率39.95%（详见附表）。

附表

| 常德市建设桥机埠改造工程前期费 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 可行性研究报告 | 43289 | 31727 | 11563 | 常财办发[2017]68号 |
| 2 | 环境影响评价报告 | 52085 | 43606 | 8479 | 常财办发[2017]68号 |
| 3 | 水土保持方案技术 | 80000 | 47100 | 32900 | 委托合同 |
| 4 | 地勘孔固结灌浆及封孔处理项目工程 | 16500 | 16500 | 0 | 暂定 |
| 5 | 勘察勘探费 | 99599 | 99599 | 0 | 委托合同 |
| 6 | 封孔处理工程施工监理 | 5000 | 5000 | 0 | 暂定 |
| 7 | 施工审图费 | 68000 | 0 | 68000 | 委托合同 |
| 8 | 测绘费 | 92038 | 0 | 92038 | 无任何资料 |
| 9 | 监理费 | 1007949 | 648247 | 359702 | 常财办发[2017]68号 |
| 10 | 设计费 | 1101685 | 679685 | 422001 | 常财办发[2017]68号 |
| 11 | 工程造价咨询费 | 295024 | 122900 | 172124 | 常财办发[2017]68号 |
| 12 | 检测费 | 525517 | 393311 | 132206 | 常财办发[2017]68号 |
| 13 | 建设单位管理费 | 741983 | 391665 | 350318 | 常财建[2002]68号 常价服[2011]51号 |
|  | 合 计 | 4128670 | 2479339 | 1649331 |  |