常财审〔2019〕预字82号

关于皇木关污水处理厂扩建（二期）

B序列前期费预算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的皇木关污水处理厂扩建（二期）B序列前期费用预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为皇木关污水处理厂扩建（二期）B序列前期费用，包含勘查费、测绘费、造价咨询费、防洪补救设计、施工图审查费、基建配电费、水土保持补偿费、检测费、建设单位管理费等。

项目由常发改环资〔2017〕306号文批复立项,其中B序列范围为厂区围墙内原有预留用地中扩建5.0×104m3/d常规处理项目，A序列范围为在厂区围墙外新增用地后扩建10.0×104m3/d常规处理和新建深度处理20.0×104m3/d项目。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

3. 常德市物价局、市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

4. 建设单位报送的合同及成果文件等相关资料；

5. 各种前期费用的计费标准；

6. 现场跟踪资料。

三、评审范围

皇木关污水处理厂扩建（二期）B序列前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德首创水务有限责任公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 勘察费少计，审增8.66万元；

2. 地形图测绘费、工程测绘费多计，审减3.74万元；

3. 造价咨询费少计，审增0.52万元；

4. 防洪补救设计多计，审减3.91万元；

5. 防洪补救咨询费不计，审减8万元；

6. 监理费少计，审增1.11万元；

7. 耕地开垦费、水土保持补偿费、交易服务费及质量检测监督费非服务性收费，不列入评审范围，审减38.67万元；

8. 常规检测费及桩基检测费多计，审减3.55万元；

9. 基坑监测费多计，审减11.22万元；

10. 建设单位管理费多计，审减19.10万元。

六、评审结论

该项目送审金额2847971元，审定金额2069242元，审减金额778729，总审减率27.34%（详见附表）。

附表

皇木关污水处理厂扩建（二期）B序列

前期费预算评审汇总表

|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 1 | 勘察费 | 222474 | 309100 |  | -86626 |  | B序列 |
| 2 | 地形图测绘费 | 58100 | 48524 |  | 37481 |  | B序列 |
| 3 | 工程测绘费 | 57981 | 30076 |  |  |  | B序列 |
| 4 | 造价咨询费 | 90000 | 95200 |  | -5200 |  | B序列，工程费审减率达30%，同比例扣减 |
| 5 | 防洪补救设计费 | 53800 | 14694 |  | 39106 |  | B序列 |
| 6 | 防洪补救技术咨询费 | 80000 | 0 |  | 80000 |  | B序列 |
| 7 | 施工图审查费 | 59400 | 58805 |  | 595 |  | B序列 |
| 8 | 基建配电工程 | 15000 | 15000 |  | 0 |  | B序列 |
| 9 | 建设工程监理合同 | 712800 | 723900 |  | -11100 |  | B序列 |
| 10 | 耕地开垦费 | 294571 | 0 |  | 294571 |  | 行政性收费，不列入评审范围 |
| 11 | 水土保持补偿费 | 65900 | 0 |  | 65900 |  |  |
| 12 | 交易服务费 | 16632 | 0 |  | 16632 |  |  |
| 13 | 质量检测监督费 | 9600 | 0 |  | 9600 |  |  |
| 14 | 常规检测费 | 50641 | 204262 |  | 35451 |  | B序列 |
| 15 | 桩基特殊检测费 | 189072 |  |  |  |  | B序列 |
| 16 | 基坑监测费 | 224400 | 112200 |  | 112200 |  | B序列 |
| 17 | 防洪补救工程监理费 | 11000 | 11853 |  | -853 |  | B序列 |
| 18 | 建设期管理费 | 636600 | 445627 |  | 190973 |  | B序列工程费的1%，工程费审减率达30%，同比例扣减 |
|  | 合 计 | 2847971 | 2069242 |  | 778730 |  |  |