常财审〔2019〕预字45号

关于东山路建设项目房屋拆迁安置补偿费二次

预算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的东山路建设项目房屋拆迁安置补偿费预算进行了评审。

一、项目概况

该项目经湖南省人民政府《农用地转用土地征收审批单》 (2014)政国土字第2007号、常德市人民政府《征收土地公告》（常政征土告字〔2015〕22号）批准，征收常德市柳叶湖旅游度假区白鹤山乡白鹤村、东山村、万金障村集体土地160.116亩，项目征地范围内拆迁房屋37户；项目于2015年10月出具了预算评审报告常德市财政局投资评审中心《关于东山路建设项目征地拆迁补偿费预算评审的报告》（常财审〔2015〕预字565号）。本次预算为该项目安置资格费用、安置资格终审后增加的补偿费、团购商品房奖励、原预算漏报项目补偿费等内容，根据常德市国土资源局柳叶湖旅游度假区分局《关于东山路项目安置资格的最终名单》项目符合安置资格拆迁户30户，其中安置300m23户、安置240m213户、安置180m21户、安置150m23户、安置120m23户、安置90m22户、安置60m25户，房屋超安置面积2566.4m2。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.常德市经缘投资开发有限公司报审的预算方案、汇总表、四方认定表、摸底调查明细表等；

2.湖南省人民政府《农用地转用土地征收审批单》 (2014)政国土字第2007号；

3.常德市人民政府《征收土地公告》（常政征土告字〔2015〕66号）批准；

4.常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2015〕2号）；

5.常德市国土资源局、常德市财政局《关于进一步加强市江北城区征地拆迁工作管理的通知》（常国土资发〔2012〕30号）；

6.常德市武陵区征地拆迁安置指挥部《关于执行常政发〔2015〕2号文件有关具体问题的通知》；

7.常德市财政局投资评审中心《关于东山路建设项目征地拆迁补偿费预算评审的报告》（常财审〔2015〕预字565号）；

8.常德市征地拆迁工作协调办公室《关于征地拆迁补偿安置资金结算相关问题的处理意见》；

9.常德市国土资源局、常德市财政局、常德市房地产管理局《关于印发〈引导市江北城区征地拆迁对象团购商品房安置暂行办法〉的通知》（常国土资发〔2015〕19号）；

10. 常德市国土资源局柳叶湖旅游度假区分局《关于东山路项目安置资格的最终名单》；

11.其他相关文件。

三、评审范围

包括该项目的地上设施补偿补偿费、房屋补偿费、经营损失补偿费、搬家过渡费、住房货币安置补贴、团购商品房奖励、工作经费等相关费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德市经缘投资开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的发现的主要问题与审核情况

1.地上其它设施补偿费送审砼道路数量多计，审减0.9万元；

2.扣原预算未拆房屋补偿费送审错计，审减1.53万元；

3.房屋遗漏设施已无法现场核实不纳入预算，审减5.61万元；

4.乡村支持配合奖因计费基数调整，审减2.75万元；

5. 工作经费按拆迁补偿总额3%计算后根据市人民政府专题会议纪要第19次会议有关精神按审减率同比列扣减9.5%，审减0.51万元；

6.不可预计费因计费基数调整，审减0.96万元。

六、评审结论

该项目报审金额1023244元，审定金额923512元，审减金额99732元，审减率9.75%(详见附表)。

附表

| 东山路建设项目房屋拆迁安置补偿费预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 征地补偿费 | 106000 | 97000 | 9000 |  |
| 1 | 地上其它设施补偿费 | 106000 | 97000 | 9000 |  |
| 二 | 房屋拆迁补偿费 | 127789 | 55885 | 71904 |  |
| 1 | 扣原预算未拆房屋补偿费 | -588351 | -603675 | 15324 |  |
| 2 | 房屋遗漏设施补偿费 | 56130 | 0 | 56130 |  |
| 3 | 经营出租补偿费 | 72326 | 72326 | 0 |  |
| 4 | 搬家过渡费 | 74400 | 73950 | 450 |  |
| 5 | 超面积住房安置补助费 | 513284 | 513284 | 0 |  |
| 三 | 住房货币安置补贴 | 486000 | 486000 | 0 |  |
| 四 | 团购商品房奖励 | 235980 | 235980 | 0 |  |
| 五 | 乡、村支持配合奖 | 9557 | 5419 | 4138 | 1% |
| 六 | 工作经费 | 28959 | 26409 | 2550 | 3% |
| 七 | 不可预计费 | 28959 | 19329 | 9630 | 3% |
| 八 | 小计 | 1023244 | 926021 | 97223 | 9.50% |
| 九 | 审减率超5%扣减工作经费 | 0 | -2509 | 2509 |  |
| 十 | 扣减工作经费后审减金额 | 1023244 | 923512 | 99732 | 9.75% |