常财审〔2019〕预字26号

关于桃花源镇武陵东路片区给排水管网改造

工程前期费用预算评审的报告

常德市财政局桃花源分局：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你分局委托评审的桃花源镇武陵东路片区给排水管网改造工程前期费用进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市桃花源旅游管理区。本次评审的前期费用包括可行性研究报告编制费、环境影响报告编制费、地质勘探费、工程测绘费、工程设计费、监理费、造价咨询费、施工图审查费、建设单位管理费。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.桃花源镇人民政府报送的预算书；

3.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）;

4.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）;

5.国家颁布的相关建设工程前期费用的标准、规范。

三、评审范围

评审范围为桃花源镇武陵东路片区给排水管网改造工程前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与桃花源镇人民政府对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 工程设计费多计，审减6.76万元；

2. 工程监理费多计，审减5.49万元；

3. 造价咨询费多计，审减0.87万元；

4. 可行性研究报告编制费多计，审减0.32万元；

5. 环境影响报告编制费多计，审减0.52万元；

6. 施工图纸审查费多计，审减0.22万元；

7. 地质勘探费多计，审增9.94万元；

8. 建设单位管理费多计，审减3.75万元。

六、评审结论

该项目报审造价为1611947元，审定造价为1333129元，审减278818元，审减率17.3%（详见附表）。

附表

| 桃花源镇武陵东路片区给排水管网改造工程 前期费用评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 工程设计费 | 463376 | 395749 | 67627 |  |
| 2 | 工程监理费 | 384374 | 329441 | 54934 |  |
| 3 | 工程造价咨询费 | 76813 | 68073 | 8739 |  |
| 4 | 可行性研究报告编制费 | 20731 | 17484 | 3246 |  |
| 5 | 环境影响报告编制费 | 33222 | 28020 | 5202 |  |
| 6 | 施工图审查费 | 17952 | 15705 | 2247 |  |
| 7 | 测绘费 | 276913 | 276913 | 0 |  |
| 8 | 地质勘探费 | 99368 | 0 | 99368 |  |
| 9 | 建设单位管理费 | 239198 | 201744 | 37455 | 0.9% |
| 合 计 |  | 1611947 | 1333129 | 278818 | 17.3% |