常财审〔2019〕预字46号

关于桃林路西延线新建工程前期费用

预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的桃林路西延线新建工程前期费用预算进行了评审。

- 项目概况

桃林路西延线新建工程为城市主干道，东起桃林东路、西止原319国道，开掘隧道穿德山公园，架设高架桥跨湿地公园，与规划的阳明路、德安路平交，下穿机场路，与机场快速路采用菱形立交方式，道路工程主线长4895.25m，设计车速60KM/h。善卷路－枉水河位于常德市经济技术开发区，全长约1150米，其中道路长227m、路面宽24m，隧道长498m、宽25.41m，桥梁长425m、宽28m。枉水河—原319国道段位于常德市鼎城区，全长约3745.25m，其中道路长3205.25m，路面宽44m，桥梁长540m、宽22m，下穿机场快速路桥梁一座，长60m、宽33.5m。

根据2016年7月28日市人民政府第34次专题会议纪要，由市交建投担任业主，已完成了地形图测绘、设计、环境影响评价报告编制、水土保持方案编制、地质勘察测量等前期工作。2017年8月16日市人民政府第52次专题会议纪要，明确桃林路西延线拆分为鼎城区、常德市经济技术开发区两段建设，由两区作为实施机构，市交建投完成前期工作拆分，项目资料移交两区，前期经费由市财政承担。

项目由常德规划建筑设院地形测绘，由湖南大学设计研究院有限公司设计，湖南天瑶环境技术有限公司编制环评报告，湖南德江监理有限公司编制水土保持方案，湖南省常德市工程勘察院进行地质勘察测量。实施时间为2016年7月至2017年8月。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2.2018年第939号财政投资工程项目预算评审送审单；

3.市交建投报送的相关资料；

4.2016年7月28日市人民政府第34次《关于沅澧快速干线部分路段建设有关问题的会议纪要》；

5.2017年8月16日市人民政府第52次“关于桃林路西延项目建设有关问题的会议纪要”；

6.常德市物价局、财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

7.市交建报《关于桃林路西延线项目前期费计算基数的报告》；

8.建设方签订的前期费用合同及各种费用的收费标准。

三、评审范围

评审范围为桃林路西延地形图测绘费、设计费、环境影响评价报告编制费、水土保持方案编制费、地质勘察测量费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2.现场踏勘；
    3.核查工程量、费用标准是否合理，形成初步评审结论；

4.将初审评审结论告知送审方并详细对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.地质勘察测量费取消税金，审减56.29万元；

2.钻孔封孔费按70元/m计算，全风化泥质粉砂岩、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩土层分类有误，审减69.89万元；

3.设计费按初步设计概算建安费的80%作为计费基数，审减270.9万元；

4.环境影响评价报告编制费（含监测费）按初步设计概算建安费作为计费基数计算，审减1.55万元；

5.水土保持方案编制费按初步设计概算建安费的80%作为计费基数计算，审减1.3万元。

六、评审结论

项目送审金额21447809元，审定金额17448483元，审减金额3999326元，审减率18.65%（详见附表）。

附表

桃林路西延线前期费用预算评审汇总表结算

单位：元

| 序 号 | 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地形图测绘 | 122997.00 | 122997.00 | 0.00 |  |
| 2 | 设 计 费 | 15698000.00 | 12988948.00 | 2709052.00 |  |
| 3 | 环境影响评价 | 199800.00 | 184300.00 | 15500.00 |  |
| 4 | 水土保持方案编制 | 268000.00 | 255000.00 | 13000.00 |  |
| 5 | 地质勘察测量 | 5159012.00 | 3897238.00 | 1261774.00 |  |
|  | 合 计 | 21447809.00 | 17448483.00 | 3999326.00 |  |